扬州大学附属医院智慧医疗信息化综合提升项目需求文件

（采购调研）

1. 建设总体目标	4

1.1. 总体目标	4

1.1.1. 数据驱动，推进医院高质量发展	4

1.1.2. 探索医院信息建设新模式	4

1.1.3. 系统安全可控，符合信创与双活标准	4

1.1.4. 直接目标	4

1.1.5. 电子病历应用水平分级评价 “六级”要求	4

1.1.6. 互联互通成熟度测评五级乙等	5

1.1.7. 智慧服务三级	5

1.1.8. 智慧管理三级	5

1.2. 医疗业务目标	5

1.2.1. 构筑医疗安全与质量的数字化堡垒	5

1.2.2. 实现诊疗过程的闭环监控与规范化	6

1.2.3. 构建风险预警机制与过程质量控制	7

1.2.4. 数据驱动，信息互联互通，全院一体化管控	7

1.2.5. 院内外信息共享，促进协同服务	8

1.2.6. 构建“互联网＋”服务体系，提升服务智慧化	8

1.2.7. 多院区信息一体服务	9

1.3. AI业务应用目标	9

1.3.1. 智能预问诊	9

1.3.2. 临床决策支持	9

1.3.3. 智能导诊	10

1.3.4. 病历辅助生成	10

1.3.5. 临床专病智能辅助决策	11

1.3.6. 全科医生智能辅助决策	11

1.3.7. 智能就诊咨询	11

1.3.8. 智能语音报表	12

1.3.9. 智能医疗文书质控辅助	12

2. 建设要求	12

2.1. 对标高水平医院	12

2.2. 功能实现	13

2.3. 基本建设内容	13

2.4. 数据迁移要求	19

2.5. 测评相关服务	19

2.6. 系统安全与可控建设要求	19

2.7. 项目建设风险评估要求	19

3. 功能需求	19

3.1. 智慧医疗	19

3.2. 互联互通	26

3.3. 智慧服务	52

3.4. 智慧管理	54

4.硬件及系统安全建设需求......................................................................................58

5. 调研材料清单	61

6. 评价表	65

7. 阶段建设任务（2025年-2029年）	66

7.1. 第一阶段2025年-2026年	66

7.2. 第二阶段2026年-2027年	66

7.3. 第三阶段2027年-2028年	66

7.4. 第四阶段2028年-2029年	67

8. 项目验收	67

8.1. 验收标准	67

8.2. 验收费用	67

8.3. 验收内容	67

8.4. 年度验收计划	68

8.4.1. 2026年计划	68

8.4.2. 2027年计划	68

8.4.3. 2028年计划	69

8.4.4. 2029年计划	70

9. 项目付款	70

10. 售后服务	72

10.1. 项目运维	72

10.2. 人才培养	72

11. 附件标准	73

11.1. 附件1：电子病历系统整体功能验收要求	73

11.2. 附件2：互联互通成熟度五级乙等要求	84

11.3. 附件3：智慧服务三级功能要求	84

11.4. 附件4：智慧管理三级功能要求	84

建设总体目标

总体目标

数据驱动，推进医院高质量发展

通过该项目建设，实现数据驱动医院高质量发展，进一步落实国家和行业信息化建设标准，全面提升医院医疗、教学、科研和管理等各项工作效率和工作质量，提升医院现代化管理水平和竞争力，为医院的发展转型提供有力的信息保障。

探索医院信息建设新模式

项目立足于医院自身需求，对标国内头部医院信息化建设水平，借鉴头部医院信息化建设经验，利用信息化手段快速提升医院整体管理水平，营造良好的信息化建设生态，不断提升产品“生命力”。

系统安全可控，符合信创与双活标准

项目建设需满足医院“信创”工作要求，新建系统需按照“信创”要求进行建设，改造项目需在规定时间内完成相应改造工作。项目建设按两中心“双活”整体技术架构建设。

直接目标

电子病历应用水平分级评价 “六级”要求

2018年国家卫生健康委员会发布了《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》，2025年国家卫健委发布了《关于征求智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）意见函》（智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）征求意见稿），进一步推动智慧医院建设水平。项目建设应依据以上相关标准文件要求，实现医院电子病历应用水平（智慧医疗分级评价）“六级”功能要求。

互联互通成熟度测评五级乙等

依据国家卫生健康委员会2020年发布的《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》，通过项目建设达到医院信息互联互通标准化成熟度五级乙等标准。项目在现有基础上进行建设，通过新建、升级、改造、完善、流程改造等实现建设目标。

智慧服务三级

依据国家卫生健康委员会2019年发布的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，利用互联网信息化手段，为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后的全流程移动就医服务，满足医院智慧服务三级功能要求。

智慧管理三级

依据国家卫生健康委员会2021年发布的《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》进行智慧管理功能建设。实现医院精细化管理、提升医疗质量与运营效益，协助管理人员及时掌握医院运行细节信息；人财物信息衔接一致、投入产出信息闭环；规范流程、智能调度资源等服务功能。

医疗业务目标

构筑医疗安全与质量的数字化堡垒

通过项目建设，将医疗核心制度、护理书写规范、病案管理质控指标、病案质控标准、医疗质量管理办法和院感管理规范等关键法规和标准全面整合入信息系统，确保医疗行为始终遵循最新的法规要求。

通过信息化手段，构建医疗安全的底线保障机制，实现对医疗流程中潜在风险的实时监测和预警，确保医疗行为不触碰安全红线。利用信息系统收集和分析医疗质量相关数据，如诊疗效果、患者满意度、并发症发生率等，为医院管理层提供决策支持，推动医疗质量的持续改进。建立闭环流程，覆盖手术麻醉、药品医嘱、检查医嘱、检验医嘱、危急值处置和用血等关键环节，确保医疗流程的完整性和高效性。通过信息系统实现护理书写的规范化和标准化，提升护理文书的可读性、准确性和可追溯性，减少医疗纠纷。实现病案数据的高效收集、整理、分析和反馈，通过智能化手段提升病案管理的整体水平。将院感管理规范植入信息系统，实现院感事件的实时监测、预警和报告，优化院感防控流程。在关键时刻，系统能够自动触发相应的应急响应机制，确保输血安全和危急值的及时处理。

医院要建立起一个高度信息化、自动化和智能化的医疗环境，提升医疗服务的质量和效率，确保患者安全和医疗法规的严格遵守。

实现诊疗过程的闭环监控与规范化

通过项目建设，实现诊疗过程的闭环监控与规范，构建全面、细致的监控体系，确保医疗过程的每个流程环节都能得到有效地管理和控制。

手术麻醉闭环管理从手术申请开始，贯穿至手术安排、患者进入手术间、麻醉的开始与结束、手术过程的监控、手术的完成、患者离开手术室进入苏醒室，直至患者安全离开苏醒室。这一过程中，每一步都需要严格地监控和记录，以确保手术的顺利进行和患者的安全。

医嘱执行环节的闭环监控同样重要。从医生开立医嘱，到医嘱的复核、领药申请、药房发药，再到护士的发药，每一个环节都需要精确地执行和监督，以避免任何可能的医疗差错。

在输血管理方面，闭环监控从血液的发放开始，经过领血、输血的开始和巡视、输血的结束，直至血袋的回收。这一过程中，需要确保血液的安全性和输血的合理性，同时对输血过程中可能出现的任何问题进行及时地干预和处理。

血糖管理、会诊、不良事件处理、标本管理、康复治疗和血透治疗等环节，也需要建立相应的闭环监控机制。例如，在血糖管理中，需要实时监测患者的血糖水平，并根据监测结果及时调整治疗方案。在会诊过程中，需要确保不同专业医生之间的信息共享和有效沟通，以制定最佳的治疗方案。不良事件处理则需要快速响应机制，以便及时发现并处理医疗过程中的任何问题。

通过这些闭环监控机制的建立和实施，医院能够实现对诊疗过程的全面控制和管理，提高医疗服务的效率和质量，减少医疗差错和风险，最终实现患者安全和满意度的双重提升。

构建风险预警机制与过程质量控制

通过项目建设构建医疗风险预警和质量控制体系，建立一个闭环质控规则库模型，该模型将整合医疗流程中的各项标准和规范，实现对医疗服务质量的实时监控和自动评估。通过强化质量事件的预警监控机制，及时发现潜在的医疗风险，并采取相应的预防措施。

护理风险多维度评估实现对护理风险的全面识别和评估。通过实时监测和动态预警，对护理过程中可能出现的问题进行早期干预，从而降低风险发生的可能性。

数据驱动，信息互联互通，全院一体化管控

电子病历分级评价、三级医院评审、公立医院绩效考核及单病种质量评价等数据来自HIS、电子病历系统、单病种管理系统等多个信息系统。为确保数据的全面性和一致性，需要建设数据平台对收集到的数据进行清洗，去除重复、错误或不一致的数据，进行必要的格式化处理，以满足后续分析的需求。绩效评价依赖于准确、全面的数据支持。通过数据平台对医院在医疗质量、安全管理、服务效率等方面的数据进行深入分析，客观评价医院的综合能力和水平。公立医院绩效考核32/56指标成绩通常涉及医疗质量、运营效率、持续发展等多个方面，通过数据平台对医院在这些方面的表现进行量化评估，为绩效考核提供科学依据。国家55个单病种质量评价成绩针对特定病种，通过数据平台收集和分析相关数据，评估医院在单病种诊疗过程中的质量、效果和效率，为提升单病种诊疗水平提供指导。

在业务层面，医疗系统内部需要实现对人财物、医疗质量安全、决策支持等方面进行统一管理。加强对各分支机构的管控，实现医院规模化、集约化、规范化管理，充分发挥专科优势，提高医院地区综合竞争力。在医院外部实现“服务连续化和综合化”要求，满足国家“新医改”和机构间医疗协作的诉求。

院内外信息共享，促进协同服务

通过项目建设持续推进区域医疗中心的诊疗业务协同，包括向上协同、向下协同、向外协同。

向上进行区域居民健康档案共享及区域协同。通过信息系统，实现处方信息的电子化流转，方便患者取药，同时减少纸质处方带来的资源浪费和错误。通过信息系统实现合理用药监测和提醒，以及院内外检查资源的统一预约管理，提高医疗服务的效率和安全性。实现慢病患者和肿瘤患者的全程管理和协同治疗。通过统一的检查检验标准和质量控制体系，实现区域内检查检验结果的互认共享，减少重复检查，降低患者负担。

向下与基层医疗机构进行协同。通过信息系统实现区域内医疗机构的信息共享和业务协同，促进分级诊疗制度的实施。建设区域检验中心、影像中心、病理中心、区域心电中心、消毒供应中心等，建立区域共享服务中心，集中优势资源为基层医疗机构提供高质量的检验、影像、病理等服务，实现特定医疗服务的集中化管理和区域共享，提高资源利用效率和服务质量。通过信息系统实现慢病患者的随访管理和社区转诊的无缝衔接，确保患者得到连续、有效的医疗服务。

向外通过互联网医院、远程会诊等进行协同。利用互联网技术提供在线诊疗、健康咨询等服务，打破地域限制，扩大医疗服务覆盖范围。通过远程视频会诊系统实现机构之间的实时交流和协作，提高疑难病例的诊疗水平。通过信息系统实现患者在不同医疗机构之间的有序流动，确保患者得到最适合的医疗服务。利用在线教育资源为基层医师提供专业培训和技术支持，提升基层医疗服务能力。

构建“互联网＋”服务体系，提升服务智慧化

项目通过互联网+的工具应用，将医院的服务从院内延伸到院外、从线下延伸到线上，便捷就医、方便医患沟通、建设掌上微信或APP的就医服务系统、医患互动系统、健康管理系统等，最终全面开展“互联网＋”医疗服务，推行基于电子处方流转的线上药品销售配送新模式，基本实现家庭医生线上签约服务全覆盖，开展医保线上服务应用，持续推进“一站式”结算，允许执业医师在线开展部分常见病及慢性病复诊。基于院内向院外延伸服务的思想，互联网医院建设架构应在医院HIS服务体系上逐步延伸，实现统一数据标准、统一支付平台、统一对账管理。既要考虑互联网医院当前“复诊”功能实现，也要结合医联体信息一体化建设的思路，探索充分利用信息化远程诊疗的优势，实现院内线下接诊与医联体远程会诊同步开展的功能，推进优质资源与分级诊疗工作。

医院将构建一个以患者为中心的服务模式，实现从预约到随访的全流程服务优化，提升患者就医的整体体验，增强患者对医疗服务的满意度和信任度，促进医院服务水平的持续提升。

多院区信息一体化服务

为满足医院业务发展要求，系统需实现多院区一体化服务支持，实现人、财、物、医、技、管信息一体化服务。满足不同级别（如三级、二级）、不同系列（如中医、西医）、不同法人、不同组织机构医院业务需求，能满足同一物理位置，医疗共享，同一园区（非院区）本地项目优先，其它园区项目共享，实现医疗数据、物价、医保分开多套核算支持。

AI业务应用目标

为实现人工智能在医疗领域应用，依据《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，项目建设AI赋能的数字底座，拟实现但不限于以下AI应用场景。

智能预问诊

在医生问诊前，通过图文、语音等人机交互，采集患者临床专科病史信息辅助生成电子病历。

预问诊应用支持表单模式和知识库语音问答模式两种，表单模式适用于按科室定义个性化表单；知识库语音问答模式支持医院自建知识库，可以根据症状定义提示词及问题选项。

临床决策支持

采用人工智能技术实现临床决策支持。临床决策围绕“三合理一规范”进行支持。决策支持采用警示、提醒、拦截、推荐、消息发送等多种形式进行实现。支持多模态数据融合处理，对分散在医院LIS、HIS、EMR、心电、护理等系统中的多模态数据进行融合处理，通过自然语言处理和医学术语映射，建立知识模型。实时、动态风险评估，当系统识别到患者具有指定的诊断时，根据病历抓取病人情况进行自动预评估，追溯至病历原文的评估依据。CDSS进行实时预警和诊疗操作推荐，辅助医生对不同患者进行精准治疗，提高医生的指南依从性和诊疗规范性。实现诊疗流程全覆盖。系统覆盖医院门急诊、住院全流程，同时满足医、护、医技的质控需求，嵌入式CDSS和卡控提醒的设计。

智能导诊

利用语言大模型、智能算法和医学知识库，与患者进行智能对话，提供医疗信息咨询，协助完成就诊、检查预约等服务，提高患者就医便捷性和准确性。智能导诊系统能依据患者的具体病情描述以及医院内部各科室的专业设置和医生的专长领域，智能地为患者推荐最适合其病情的就诊科室以及最合适的医生，优化患者的就医流程，减少不必要的等待和转诊时间，提高就诊效率，使得医疗资源更加合理地分配和利用。

病历辅助生成

基于语言大模型打造智能化病历辅助书写虚拟助手，实现电子病历自动生成，提高病历书写效率及质量。AI智能体平台的生成式电子病历系统可以为医生提供更高效、更便捷的电子病历书写服务。医生可以通过生成式电子病历系统快速生成电子病历，减轻书写负担，提高工作效率，从而有更多的时间和精力投入到患者的诊疗中。

临床专病智能辅助决策

智能清洗处理临床专科疾病数据，构建决策模型和算法，智能生成临床专病诊疗方案，实现各类专病智能化、规范化、精准化全流程临床诊疗辅助，提供辅助决策支持。智能推荐匹配临床诊疗方案，为医生提供智能问诊、治疗效果预测、临床诊疗建议等辅助决策支持服务，提供相似病历诊断治疗信息的搜索与关键信息提取，辅助医生进行规范化诊疗，提高临床诊治效率和医疗质量。

全科医生智能辅助决策

应用人工智能技术对常见病、慢性病诊疗规范，构建全科诊疗辅助决策应用，提供智能诊断推荐，检验检查和用药等诊疗处置建议，提高全科医生诊疗能力和工作效率，为医院全科医生培训提供辅助工具。

智能就诊咨询

通过图文、语音等人机交互，精准识别患者就医需求和问题，为患者提供就诊流程、注意事项等服务，替代传统导医和人工客服模式。智能客服是智慧医疗的重要组成部分，24小时在线为患者提供咨询服务，解答常见问题，减轻医护人员的工作负担。通过对患者的对话内容和需求进行分析，智能客服可以识别出常见的问题和需求模式，从而更加精准地提供服务和建议。同时，智能客服还可以根据患者的反馈和评价，不断调整和优化自身的回答和服务方式，以更好地满足患者的需求。

智能语音报表

智能语音报表系统将生成的报表以语音概要的形式进行汇报，减少视觉交互疲劳和视觉误差。同时智能语音报表系统还支持自定义报表模板，医护人员可以根据实际需求，灵活设置报表的内容和格式，具备数据分析和可视化功能，能够将复杂的医疗数据转化为直观的图表和图像，帮助医护人员更直观地了解患者的病情和治疗进展及管理质量与工作效率。

智能医疗文书质控辅助

自动检查病历的规范性、完整性和准确性，提高病历质量，降低医疗风险。基于大模型的电子病历质控系统，利用大型语言模型（LLM）强大的自然语言处理和理解能力，可以更智能、更全面地进行病历质控。对病历中的核心信息进行识别和分析，包括主诉、现病史、既往史等内容，确保病历的规范性和准确性，提供生成式病历书写，便于医生进行总结与修改，提高病历书写效率。

建设要求

对标高水平医院

本项目旨在直接对标国内高水平“头部”医院信息化建设实践及真实应用性能和效果，配套建设双活机房，实现医院医疗服务医疗管理信息化水平的快速提升，最大程度推进智慧医疗、智慧管理的本地化应用。

功能实现

项目要求即刻上线后便满足电子病历应用水平（智慧医疗）六级、《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》（2020）五级乙等、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》（2019年）三级、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》（2021）三级真实世界实际应用功能的要求，在此基础上推进智慧医疗七级、智慧服务四级、智慧管理四级目标达标建设。

基本建设内容

项目建设内容，依据头部医院信息化建设内容，整体参照该医院信息化建设模式，充分评估院内现有系统及功能，建设一套满足医院总体目标的信息系统。系统建设内容应包括以下基本建设内容，各投标方可依据头部医院建设实际情况，进行增加或功能整合。

表1：基本建设内容清单

| 编号 | 系统分类 | 系统 编号 | 系统名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 1 | 系统基础管理 |
|  |  | 2 | 价表管理系统 |
|  |  | 3 | 医技收费系统 |
|  |  | 4 | 单点登录管理 |
|  |  | 5 | 统一支付平台 |
|  |  | 6 | 医院核心业务外联平台 |
|  |  | 7 | 智慧服务运维管理系统 |
| 2 | 集成平台基础 | 8 | 主数据管理平台（MDM） |
|  |  | 9 | 患者主索引 |
|  |  | 10 | 企业服务总线（ESB） |
|  |  | 11 | 数据提取装载 |
|  |  | 12 | 数据抽取（ETL） |
|  |  | 13 | 数据交换运行引擎 |
|  |  | 14 | 平台消息交互管理 |
|  |  | 15 | 注册服务 |
|  |  | 16 | 文件服务 |
|  |  | 17 | 平台配置及监控 |
|  |  | 18 | 数据存储基础管理 |
| 3 | 集成平台应用 | 19 | 临床决策支持 |
|  |  | 20 | 决策知识库管理 |
|  |  | 21 | 基于平台的业务闭环管理 |
|  |  | 22 | 危急值统一管理平台 |
|  |  | 23 | 统一门户管理系统 |
| 4 | 挂号收费管理 | 24 | 就诊患者基本信息管理 |
|  |  | 25 | 门诊预约挂号系统 |
|  |  | 26 | 门急诊收费工作站 |
|  |  | 27 | 住院收费管理 |
| 5 | 分诊与叫号管理 | 28 | 分诊排队管理系统 |
|  |  | 29 | 叫号系统 |
| 6 | 急救信息系统 | 30 | 院前院内信息互通 |
|  |  | 31 | 急救信息系统 |
| 7 | 急诊管理系统 | 32 | 急诊分诊系统 |
|  |  | 33 | 急诊医生工作站 |
| 8 | 输液皮试管理系统 | 34 | 皮试与注射管理 |
|  |  | 35 | 输液管理系统 |
| 9 | 门诊医生工作站 | 36 | 门诊医生工作站 |
| 10 | 入院服务中心 | 37 | 住院预住院管理 |
| 11 | 住院护士工作站 | 38 | 护理病历 |
|  |  | 39 | 住院护士工作站 |
|  |  | 40 | 护理白板 |
|  |  | 41 | 护理电子交接班系统 |
|  |  | 42 | 移动护理 |
|  |  | 43 | 护理管理 |
|  |  | 44 | 患者管理 |
| 12 | 住院医生工作站 | 45 | 住院医生站 |
|  |  | 46 | 住院电子病历系统 |
|  |  | 47 | 电子病历内涵质控系统 |
|  |  | 48 | 住院病案首页质量控制 |
|  |  | 49 | 临床路径管理系统 |
|  |  | 50 | 医生交接班系统 |
|  |  | 51 | 移动医生工作站 |
|  |  | 52 | 会诊统一管理 |
|  |  | 53 | 患者费用分析 |
| 13 | 血糖统一管理系统 | 54 | 虚拟病房管理（血糖） |
| 14 | VTE风险评估系统 | 55 | VTE风险评估系统 |
| 15 | 临床营养管理系统 | 56 | 临床营养管理系统 |
| 16 | 药事服务管理 | 57 | 药房管理（移动管理） |
|  |  | 58 | 药房管理 |
|  |  | 59 | 药库管理 |
|  |  | 60 | 临床药师工作站 |
| 17 | 应急安全系统 | 61 | 门急诊应急安全管理系统 |
| 18 | 病案管理 | 62 | 病案管理 |
| 19 | 医务管理 | 63 | 医疗管理统一授权管理 |
|  |  | 64 | 医疗安全事件管理 |
|  |  | 65 | 医疗质量管理 |
|  |  | 66 | 单病种质量管理 |
| 20 | 电子病历基础 | 67 | 电子病历浏览器 |
|  |  | 68 | 电子病历归档全文检索系统 |
|  |  | 69 | 患者360全息视图 |
|  |  | 70 | 电子病历归档管理 |
| 21 | 手术麻醉管理系统 | 71 | 手术管理系统 |
|  |  | 72 | 手术麻醉系统 |
| 22 | 重症监护工作站（ICU） | 73 | 重症监护管理平台 |
| 23 | LIS系统 | 74 | LIS检验信息系统 |
| 24 | 超声影像信息系统 | 75 | 超声影像信息系统 |
| 25 | 电子生理 | 76 | 电生理工作站（含心电） |
| 26 | 放疗系统 | 77 | 放疗信息管理 |
| 27 | 放射系统（PACS） | 78 | 放射信息系统 |
|  |  | 79 | 影像AI支持 |
| 28 | 核医学系统 | 80 | 核医学管理系统 |
| 29 | 静配中心 | 81 | 住院配液中心系统 |
| 30 | 康复与治疗系统 | 82 | 康复治疗管理 |
|  |  | 83 | 针灸治疗管理 |
| 31 | 内镜系统 | 84 | 内镜影像信息系统 |
| 32 | 输血系统 | 85 | 输血信息系统 |
| 33 | 血透系统 | 86 | 血液净化信息系统 |
| 34 | 病理系统 | 87 | 病理系统 |
| 35 | 院内感染管理 | 88 | 院内感染管理系统 |
| 36 | 电子签章 | 89 | 电子签章 |
| 37 | 消供系统 | 90 | 消毒供应室管理系统 |
| 38 | 物资与资产管理系统 | 91 | 物资管理系统 |
|  |  | 92 | 高值耗材管理系统 |
|  |  | 93 | 固定资产管理系统 |
| 39 | 医废系统 | 94 | 医疗废物智慧监管系统 |
| 40 | 出院随访系统 | 95 | 随访管理系统 |
| 41 | 医保管理工具（医保管理系统） | 96 | DRG |
|  |  | 97 | 医保分析与评价系统 |
|  |  | 98 | 医保预结算 |
|  |  | 99 | 单病种付费管理 |
| 42 | 教育管理 | 100 | 临床教学管理平台 |
|  |  | 101 | 培训考核系统 |
| 43 | 临床药理试验管理系统（GCP） | 102 | 临床药理试验管理系统（GCP） |
| 44 | 后勤管理系统 | 103 | 后勤管理系统 |
| 45 | 人力资源管理系统 | 104 | 人力资源管理系统 |
| 46 | 体检系统 | 105 | 体检管理系统 |
| 47 | 专科支持系统 | 106 | 临床口腔专科管理 |
|  |  | 107 | 儿童保健专科管理 |
|  |  | 108 | 中医诊疗专科管理 |
|  |  | 109 | 眼科专科管理系统（眼科PACS） |
| 48 | 医院智能体管理平台及智能体应用 | 110 | 智能体平台 |
|  |  | 111 | 智能预问诊 |
|  |  | 112 | 病历辅助生成 |
|  |  | 113 | 智能语音报表 |
|  |  | 114 | 智能就诊咨询 |
|  |  | 115 | 医能医疗文书质控辅助 |
|  |  | 116 | 智能陪诊服务 |
|  |  | 117 | 智能患者院后管理 |
|  |  | 118 | 智能语音录入系统 |
| 49 | 互联网医院 | 119 | 互联网医院平台 |
|  |  | 120 | 医生端（网页版） |
|  |  | 121 | 互联网医院移动（医生） |
|  |  | 122 | 互联网医院移动（患者端） |
|  |  | 123 | 互联网+护理服务 |
| 50 | 医院公众号 | 124 | 患者健康档案管理 |
|  |  | 125 | 患者健康宣教 |
|  |  | 126 | 投诉反馈管理平台 |
|  |  | 127 | 满意度调查管理系统 |
|  |  | 128 | 医院微信公众平台 |
|  |  | 129 | 病案复印小程序 |
|  |  | 130 | 订餐管理系统 |
|  |  | 131 | 患者移动端（住院服务） |
|  |  | 132 | 患者移动端（门诊服务） |
| 51 | 医联体平台 | 133 | 双向转诊系统 |
|  |  | 134 | 远程医疗系统 |
|  |  | 135 | 广陵院区信息一体化 |
| 52 | 互联互通基础 | 136 | 互联互通标准化建设 |
|  |  | 137 | 临床文档信息库 |
|  |  | 138 | 共享文档院外交互系统 |
| 53 | 临床数据中心（CDR） | 139 | CDR配置管理 |
|  |  | 140 | 门诊、住院综合管理系统 |
| 54 | 影像数据中心 | 141 | 影像数据中心 |
|  |  | 142 | 云影像平台 |
|  |  | 143 | 医学影像传输与归档系统 |
| 55 | 数据质量监测 | 144 | 数据质量管理 |
|  |  | 145 | 电子病历应用水平数据质量监测 |
|  |  | 146 | 公立医院绩效考核指标体系监测 |
|  |  | 147 | 卫统数据报表管理 |
|  |  | 148 | 三级医院评审数据监测（2025版） |
|  |  | 149 | 互联互通数据利用及分析 |
|  |  | 150 | 智慧服务三级的数据分析利用 |
| 56 | 医院运营中心ODR | 151 | 运营信息集中展示 |
|  |  | 152 | 管理数据查询 |
|  |  | 153 | BI指标体系 |
|  |  | 154 | 统一数据上报管理 |
|  |  | 155 | 运营数据统一管理 |
| 57 | 科研服务 | 156 | 科研管理系统 |
| 58 | 智慧财务管理系统 | 157 | 财务管理 |
|  |  | 158 | 电子票据管理平台 |
|  |  | 159 | 报销管理系统 |
|  |  | 160 | 财经安全控制平台 |
|  |  | 161 | 资金支出控制系统 |
|  |  | 162 | HRP业务基础平台 |
|  |  | 163 | 预算管理系统 |
|  |  | 164 | 成本管理 |
|  |  | 165 | 绩效管理系统 |
| 59 | 其它技术服务 | 166 | 数据迁移与整合服务 |
|  |  | 167 | 目标测评服务 |
| 60 | 医生护士业务服务APP | 168 | 医生/护士手机应用端实现患者医疗服务业务管理 |

数据迁移要求

项目建设中应充分考虑医院原有系统历史数据，制订完整合理的数据迁移方案完成医院历史数据迁移。

测评相关服务

系统建设包括相应的等级测评服务内容。

系统安全与可控建设要求

系统上线后须进行系统安全加固，通过安全等保3级测评并整改完成；系统信创工作符合医院整体工作计划。系统整体采用“双活”模式进行建设，医院建设统一的“密评”资源池，应用系统需满足“双活”与“密评密改”工作要求。

项目建设风险评估要求

项目建设应进行技术难度与实施风险评估。技术难度应从系统集成、数据迁移、AI模块开发、开发人员投入规模、工作量、实施周期、系统架构（业务中台、数据中台、AI中台等）、集成与解藕等进行分析。风险评估应从应急预案、容灾备份、等保、目标测评、人员投入等风险，风险分析应包括风险控制措施。

功能需求

智慧医疗

表2：智慧医疗产品基本功能需求

| 业务 角色 | 业务项目 | 功能 代码 | 功能编号 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房医师 | 病房医嘱处理 | 01.01.6 | 1 | (1)对药物医嘱的不良反应有上报处理功能，与医嘱记录可对照关联 |
|  |  |  | 2 | (2)支持医嘱闭环管理，能够实时掌握医嘱执行各环节的状态，如有中医医嘱，应增加煎药等环节状态的检查 |
|  |  |  | 3 | (3)支持院内多学科MDT会诊闭环管理，能够实时掌握会诊各个环节的状态(包括：诊疗信息、病历文书、检查检验结果、图像、视频等),会诊通知能够主动发送到会诊医师 |
|  |  |  | 4 | (4)有专科医嘱字典，下达医嘱时，可利用患者的诊疗数据、专科知识库及医师主观描述(包括：病历、体征、检查、检验、用药等),综合进行诊疗方案推荐，并对不合理医嘱实时给出提示 |
|  |  |  | 5 | (5)能够根据检验结果、用药等情况，自动预警传染病并可补充信息，上报医政管理部门 |
|  |  |  | 6 | (6)特殊使用级抗菌药物应具备完整的闭环管理流程及记录，包括：申请、审核、使用、评估 |
|  |  |  | 7 | (7)具备可自定义的患者标记及数据内容选择功能，支持常用的管理、研究、教学数据处理等 |
|  | 病房检验检查申请 | 01.02.6 | 8 | (1)支持检验、检查申请闭环管理，标本状态、检验结果和检查报告各阶段进程状态可实时获得 |
|  |  |  | 9 | (2)下达申请时可根据临床路径(指南)及知识库等推荐所需检验、检查项目，如有中医病房，需检查中医临床路径 |
|  |  |  | 10 | (3)检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
|  |  |  | 11 | (4)可引用患者在外部医疗机构产生的检验、检查申请记录 |
|  |  |  | 12 | (5)下达医嘱时，可利用患者的诊疗数据及医师主观描述，包括：病历、体征、检查、检验、用药等，综合进行检查及检验推荐，对于不合理内容可实时给出提示 |
|  |  |  | 13 | (6)开写入院医嘱时，可根据患者院外结果，判断检验检查互认项目并提示 |
|  | 病房报告浏览 | 01.03.6 | 14 | (1)支持检验、检查危急值闭环管理，危急值处置各环节(包括通知、处置、记录、追溯等)可追溯；危急值结果，能够主动通知医师 |
|  |  |  | 15 | (2)支持医师在院外浏览患者的完整信息，包括：医嘱、病历、检查报告、检验结果、治疗记录、图像等 |
|  |  |  | 16 | (3)互认项目有明确对照，可结合院内外检查、检验结果，进行提示 |
|  | 病房病 历记录 | 01.04.6 | 17 | (1)病历具有分角色及内容的安全控制机制和访问日志 |
|  |  |  | 18 | (2)可根据患者情况智能推荐专科模板，可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等),对书写内容有智能检查与提示功能，如有中医病历，需检查是否包括四诊关联证候规则 |
|  |  |  | 19 | (3)支持会诊记录电子处理，并能与会诊申请对照；会诊记录纳入电子医疗记录体系 |
|  |  |  | 20 | (4)能够接受病案质控意见并修改后反馈 |
|  |  |  | 21 | (5)书写病历时，能够引用患者医疗机构内外的重要病历内容，包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告等，外部医疗机构记录实现不少于3类 |
| 护理管理 | 患者管理与评估 | 02.01.6 | 22 | (1)有患者诊疗活动的闭环管理记录，包括：入出转、出科检查、治疗、手术等 |
|  |  |  | 23 | (2)可依据专科、诊断等，自动推荐智能评估模板，有针对评估内容的智能检查与提示，高风险护理评估结果能主动通知医生，如有中医病房，可依据的内容还应包括：四诊及病因病位等辨证内容 |
|  |  |  | 24 | (3)结合患者病情和评估情况，自动对护理级别或护理措施给出建议，如有中医病房，推荐内容还需包括中医特色护理项目，如：药膳、中药灌肠、火罐、针灸、推拿、穴位贴敷、穴位按摩等 |
|  |  |  | 25 | (4)书写护理评估时，能够引用医疗机构内外的患者诊疗信息、重点病历信息等 |
|  |  |  | 26 | (5)具有重点(危险)患者定位及监控功能，能够对于坠床、跌倒、走失等情况实时给出提示 |
|  | 医嘱执行 | 02.02.6 | 27 | (1)支持医嘱执行的闭环管理，可完整记录药疗医嘱、标本采集、护理操作、抗生素皮试、输血流程等的执行过程及结果，并有异常情况处理子闭环，如有中医病房，需包括调护执行记录 |
|  |  |  | 28 | (2)医嘱执行时，可根据医疗机构内外过敏记录进行核查与警示 |
|  | 护理记录 | 02.03.6 | 29 | (1)根据护理记录(包括：患者体征、用药情况等)有自动的护理措施提示 |
|  |  |  | 30 | (2)具有护理分级、分组的安全控制机制和访问日志 |
|  |  |  | 31 | (3)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等),自动进行护理记录内容的智能检查与提示 |
|  |  |  | 32 | (4)护理交接班记录，能自动获取患者生命体征、病情等相关记录 |
|  | 护理质控 | 02.04.6 | 33 | (1)有全院集成的护理管理综合数据处理与展示工具 |
|  |  |  | 34 | (2)具有完善的护理管理指标库，能针对各护理单元分别设立预期指标要求，可定期将指标结果与设定的指标要求进行比较 |
|  |  |  | 35 | (3)有全面的护理数量、质量指标分析与对比查看工具，支持数据横向、纵向对比，能够实时下钻，可根据历史监控指标或全院、区域数据，实时提示指标的异常变动或错误 |
| 门急诊医师 | 处方书写 | 03.01.6 | 36 | (1)医疗机构内外的处方数据能够自动作为门诊病历内容 |
|  |  |  | 37 | (2)发生药物不良反应时有记录与上报处理功能，形成针对患者的药物不良反应记录集 |
|  |  |  | 38 | (3)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、专科、诊断等)、医师主观描述(包括病情记录、讨论等)及体检数据，综合进行用药方案推荐，对于不合理医嘱进行控制 |
|  |  |  | 39 | (4)建立针对不同专科、病种的诊疗模型，结合全周期数据，形成风险预测模型 |
|  | 门急诊检验检查申请 | 03.02.6 | 40 | (1)支持检验、检查申请闭环管理，标本状态、检验结果和检查报告各阶段进程状态可实时获得 |
|  |  |  | 41 | (2)检查申请，可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
|  |  |  | 42 | (3)申请检验时，能够查询历史检验、外部医疗机构检验结果和报告，并能给出重复检验的判断和提示 |
|  |  |  | 43 | (4)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检验、检查、用药等)、医师主观描述(包括病情记录、讨论等)及体检数据，综合进行检验、检查推荐，对于不合理内容进行控制 |
|  |  |  | 44 | (5)开写检验、检查项目时，可根据患者院外结果，判断检验、检查互认项目并提示 |
|  | 门急诊报告查阅 | 03.03.6 | 45 | (1)可随时跟踪检验、检查进展情况和结果 |
|  |  |  | 46 | (2)对于危急检验、检查结果，能够主动通知(包括：系统弹窗、发送至移动设备等)医师、护士 |
|  |  |  | 47 | (3)支持危急值闭环管理，各状态可实时监控，处置可追溯 |
|  |  |  | 48 | 4)支持医师在院外浏览患者的完整信息，包括：医嘱、病历、检查报告、检验结果、治疗记录、图像等 |
|  |  |  | 49 | (5)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等)及体检数据，自动给出诊疗建议，供医生确认引用 |
|  |  |  | 50 | (6)互认项目有明确对照，可结合院内外检查、检验结果，进行提示 |
|  | 门急诊病历记录 | 03.04.6 | 51 | 1)门急诊病历具有安全控制机制，分科室访问权限机制和日志 |
|  |  |  | 52 | (2)可根据诊断、性别、年龄等自动定义病历结构和格式 |
|  |  |  | 53 | (3)有针对病种专科的自动评分模板，在病历书写过程中能够引用评分结果 |
|  |  |  | 54 | (4)支持患者抢救过程的闭环管理，各环节记录能够自动采集 |
|  |  |  | 55 | (5)书写门急诊病历时，能够引用患者外部医疗机构和本院体检的重要病历内容，包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告、体检报告、体检结论等 |
|  |  |  | 56 | (6)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、专科、专病等)及体检数据，自动进行书写核验及提示，并推荐专科门急诊模板 |
| 医疗管理 | 医疗质控 | 04.01.6 | 57 | (1)有全院统一的医务管理、医技管理综合数据处理功能，并能够统一展示 |
|  |  |  | 58 | (2)有全面的医疗质量指标分析与对比工具 |
|  |  |  | 59 | (3)能够提供历年数据纵向对比功能 |
|  |  |  | 60 | (4)能够综合各部门获取的数据生成较全面的医疗情况日报，包括三级医院评审、二级医院评审全部临床指标 |
|  |  |  | 61 | (5)能够实时掌握医疗质控中的各个状态，对于医护人员处置有完整记录 |
|  | 医疗准入与职权管理 | 04.02.6 | 62 | (1)根据临床人员各项业务执行数量、效率、质量、手术/操作资质等进行客观评价，并可将评价结果与临床授权匹配 |
|  |  |  | 63 | (2)自动检测首次开展项目，支持限制类技术及新技术应用的全程追踪管理，自动采集、汇总、生成监控指标 |
|  |  |  | 64 | (3)有医师手术/操作分级授权闭环管理，各环节状态可追溯 |
|  | 不良事件 | 04.03.6 | 65 | (1)对医疗机构各种事务均有不良事件记录与有上报处理功能，上报科室能够接收到自己上报不良事件的最后处理反馈结果 |
|  |  |  | 66 | (2)有不良事件闭环管理，上报不良事件时能够参考药品、检查、检验、设备、护理等相关内容进行自动预警并给出实时提示 |
|  |  |  | 67 | (3)对于未处理不良事件，支持逐级、提级提醒功能；根据不良事件数据等自动辅助生成分级报表，包括：院区、分科、医生、分手术等级的各记录的数据记录报表 |
|  | 感控管理 | 04.04.6 | 68 | (1)能够实时获取感染患者处理状态的动态信息 |
|  |  |  | 69 | (2)上报科室能够接收到感控管理部门的反馈信息 |
|  |  |  | 70 | (3)有查询重要感控管理数量、质量指标及每日情况的工具，对于漏报人员可进行自动提示并催报 |
| 检查处理 | 预约管理 | 05.01.6 | 71 | (1)可结合其他部门检查、治疗安排，智能提示冲突的检查安排 |
|  |  |  | 72 | (2)有根据本部门检查预约、等候、执行检查时间等指标进行服务效率分析的工具 |
|  | 检查记录 | 05.02.6 | 73 | (1)有检查记录闭环管理，检查过程状态可追溯，并有查询和追踪的展示工具 |
|  |  |  | 74 | (2)检查全过程数据记录具有防止患者、检查数据、图像不对应的自动核查功能 |
|  |  |  | 75 | (3)记录检查测量值时有自动判断提示功能，包括：各种测量值是否超出合理范围、注释说明的合理词汇范围等 |
|  | 检查报告 | 05.03.6 | 76 | (1)检查报告有安全控制机制，包括：访问、时效性修改等 |
|  |  |  | 77 | (2)可根据报告诊断等实时进行危急值预警提示 |
|  |  |  | 78 | (3)可利用检查过程结构化测量数据等，进行报告内容的合理性检查，并实时给出提示 |
|  |  |  | 79 | (4)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等),自动进行报告内容(诊断、临床所见等)的核查及纠错 |
|  | 检查图像 | 05.04.6 | 80 | (1)图像产生过程、图像质控、图像调阅均有追踪与管理 |
|  |  |  | 81 | (2)图像标注有记录，并能够与临床科室共享 |
|  |  |  | 82 | (3)可利用智能工具辅助完成影像标注(包括：边界提取、病灶识别等),直接完成图像自动测量及计算(包括：比例，容积等) |
| 检验处理 | 标本处理 | 06.01.6 | 83 | (1)可获得标本采集、传送及交接状态，并供实验室、临床科室共享 |
|  |  |  | 84 | (2)支持与患者用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，并进行提前预警，避免获得不恰当的标本 |
|  |  |  | 85 | (3)对于上机后的不合格标本能够通过系统反馈至临床科室，并形成闭环 |
|  |  |  | 86 | (4)能够根据检验项目的要求自动提示采集者在采集过程中的注意事项 |
|  |  |  | 87 | (5)能对检验标本质量进行管理分析，通过统计分析从标本采集到接收的时间记录，进行质量管理 |
|  |  |  | 88 | (6)委托外部医疗机构的检验报告，可纳入医疗机构检查、检验系统统一管理，并有明显颜色或符号标记 |
|  | 检验结果记录 | 06.02.6 | 89 | (1)支持检验过程闭环管理，可实时监控检验处理过程，包括：标本接收、分析、报告、审核、发送等，根据闭环节点监控标本流转时间，可对不合格检验结果进行质量分析 |
|  |  |  | 90 | (2)能够结合临床诊断、药物使用等对检验结果数据进行核对，并可实时给出提示 |
|  | 报告生成 | 06.03.6 | 91 | (1)检验审核、结果状态能够与临床共享 |
|  |  |  | 92 | (2)报告审核时可自动显示患者历史检验结果和其他相关结果供分析 |
|  |  |  | 93 | (3)报告审核时，检验结果与饮食、用药等相关项目，可实时提示饮食、用药等信息 |
|  |  |  | 94 | (4)能够根据检验结果、历史检验情况自动判断报告是否需要人工审核，可根据性别、年龄、诊断、历史检验结果等自动给出检验结果性质的判断 |
|  |  |  | 95 | (5)检验报告结果可自动进行国际单位换算 |
|  |  |  | 96 | (6)检验报告可提供给外部医疗机构引用 |
| 治疗记录 | 一般治疗记录 | 07.01.6 | 97 | (1)支持治疗过程闭环管理，可实时监控各环节状态，并支持对治疗申请、预约、评估、治疗完成的全过程进行记录 |
|  |  |  | 98 | (2)对于高风险治疗有警示，在申请、计划等环节有必要的核查 |
|  |  |  | 99 | (3)可根据评估结果对治疗方案自动给出建议 |
|  |  |  | 100 | (4)具备专病评估模板，支持数据自动获取及评分提示 |
|  |  |  | 101 | (5)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等),自动进行诊疗计划合理性检查 |
|  | 手术治疗记录 | 07.02.6 | 102 | 1)有手术过程闭环管理，可实时监控手术及手术交接全过程状态，包括进出手术室、手术开始与结束、进出恢复室等状态信息 |
|  |  |  | 103 | (2)能够在手术记录中引用手术过程信息、手术安全核查信息、手术物品清点与核对数据 |
|  |  |  | 104 | (3)根据检查、检验结果、患者评估信息和知识库，对新开展手术、高风险手术等能给出警示，术前讨论应纳入全科讨论范围，并具备全部参与人员的电子签名记录 |
|  |  |  | 105 | (4)针对不同疾病或专科类型的手术患者，包括住院、门急诊，具有智能推荐手术及评估模板功能，能够自动获取数据并进行风险提示 |
|  |  |  | 106 | (5)支持对于日间手术的管理支持，门急诊阶段、住院阶段病历资料能够联合使用 |
|  |  |  | 107 | (6)对于手术医师能力能够进行客观评价，包括：数量、效率、手术时长、术后并发症、输血量、不良事件等，可自动进行评价对比 |
|  |  |  | 108 | (7)具备手术文书中关键信息的自动检查、纠错功能 |
|  |  |  | 109 | (8)根据术前小结/讨论、手术医嘱，自动计算并预警手术风险分级，判断相关术前检查项目是否完成、结果是否正常 |
|  | 麻醉记录 | 07.03.6 | 110 | (1)有麻醉过程闭环管理，可实时监控麻醉过程重要信息，包括：麻醉前准备、麻醉诱导、麻醉维持、麻醉复苏各阶段的记录等 |
|  |  |  | 111 | (2)在麻醉过程中出现危急生理参数时，根据知识库进行自动判断并给 出提示 |
|  | 监护数据 | 07.04.6 | 112 | 具有根据监测结果数据与药物治疗、检验结果数据进行分析的知识库，可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药等)及医师主观描述(包括病情记录、讨论等),针对围术期、重症监护阶段患者，自动进行不良事件、危险因素提示 |
| 医疗保障 | 血液管理 | 08.01.6 | 113 | (1)有用血全程闭环管理，可实时监控用血各环节状态，包括血液预订、接收、入库、储存、出库、报损、退回、发放、使用、效果评价、不良反应上报等 |
|  |  |  | 114 | (2)在系统中有根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药等)及医师主观描述(包括病情记录、讨论等)进行用血安全检查监控及血合理性检查，出现异常情况时自动给出警示 |
|  |  |  | 115 | (3)出现用血不良反应时，能够在系统中完整书写用血不良反应处置记录及反馈记录 |
|  |  |  | 116 | (4)可按照住院患者情况动态调整库存血液配置或根据血液配置提示临床科室适当调整手术安排 |
|  | 药事管理 | 08.02.6 | 117 | (1)系统能够追溯患者治疗周期的药品使用情况，并能够根据既往药品使用数据进行药品使用核查，对于异常情况给出提示 |
|  |  |  | 118 | (2)药品知识库能够利用诊断、检验结果，结合知识库，对药品使用进行全面检查与提示，如有中药，也应具备相应功能 |
|  |  |  | 119 | (3)处方点评结果能够通过系统传输给对应的临床医师，并具有反馈记录(含门诊、住院) |
|  |  |  | 120 | (4)门诊处方信息、住院药品医嘱信息、药品准备与使用过程纳入闭环监控，数据汇总可管理 |
|  |  |  | 121 | (5)如有中药房，应有中草药的闭环管理，中药煎药的各个环节有记录，包括：收方、审核、调配、复核、浸泡、煎药、包装、留样、清洗消毒等 |
|  |  |  | 122 | (6)支持临床药师查房，具有结构化药历并可给出用药建议，结果可供临床医生查询、引用 |
|  |  |  | 123 | (7)对于食品过敏有记录，开写营养类医嘱有警示 |
|  |  |  | 124 | (8)系统支持抗菌药药师调剂分级管理，并有完整记录 |
| 病历管理 | 病历质量控制 | 09.01.6 | 125 | (1)有病历质控闭环管理，可监控病案修改的全部过程及状态 |
|  |  |  | 126 | (2)可利用系统按照质控修改的病历内容进行追踪检查 |
|  |  |  | 127 | (3)病案首页各项内容能够从业务系统中自动辅助生成，并有符合质量管理规范的自动检查与提示功能 |
|  |  |  | 128 | (4)具有门诊及互联网病历、专科病历的质量核查规则库，支持自动质量核查功能 |
|  |  |  | 129 | (5)具有实时环节质控、终末质控的实时监测功能，包括高频问题排序、质量变化趋势展示等，并可下钻至缺陷病历，可根据患者全周期诊疗数据进程病历内容检查 |
|  | 电子病历文档应用 | 09.02.6 | 130 | (1)病历数据的使用须有完整的访问控制，申请、授权、使用均须有记录且过程可监控 |
|  |  |  | 131 | (2)应能按照病历中的指定内容，针对不同的使用对象控制病历使用授权 |
|  |  |  | 132 | (3)支持对电子病历数据的封存处理，实现封存病历操作痕迹、时间、人员等信息可追溯查询 |
|  |  |  | 133 | (4)电子病历导出通用格式应满足OFD版式文件要求 |
|  |  |  | 134 | (5)具备OFD文档集中管理平台，支持存储、交互、导出功能 |
|  |  |  | 135 | (6)住院及门急诊归档病历，具备法律认可的电子签名 |
| 电子病历基础 | 病历数据存储 | 10.01.6 | 136 | (1)将病历扫描存储，并与其他病历按照就诊时间进行整合 |
|  |  |  | 137 | (2)病历的存储控制具有智能化分配存储空间、可实时监控存储空间，空间不足时可及时报警 |
|  |  |  | 138 | (3)支持OFD格式数据交换，浏览操作痕迹记录 |
|  |  |  | 139 | (4)可记录和存储就诊患者医疗机构外的医疗信息 |
|  |  |  | 140 | (5)可实现与省、市卫生数据平台进行信息交换 |
|  | 电子认证与签名 | 10.02.6 | 141 | (1)所有医疗记录处理系统产生的最终医疗档案具有可靠电子签名 |
|  |  |  | 142 | (2)电子病历文书中的患者的签名应具有可靠电子签名 |
|  |  |  | 143 | 3)医疗机构进修、规培、实习人员签字应具有可靠电子签名，并有上 级人员审核签名 |
| 电子病历安全 | 业务连续性与灾难恢 复体系 | 11.01.6 | 144 | (1)医疗机构核心机房符合《数据中心设计规范》GB50174-2017中B级机房要求，院内局域网布线符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定 |
|  |  |  | 145 | (2)支持主备数据库间的实时数据同步，可利用通信网络将关键数据实时复制到灾备机房 |
|  |  |  | 146 | (3)关键网络设备、网络链路采用冗余设计，电子病历系统核心设备不存在单点故障 |
|  |  |  | 147 | (4)电子病历系统核心软硬件设备等可集中监控、报警，并可集中管理日志，日志保留时间不低于六个月 |
|  | 网络与数据安全管理体系 | 11.02.6 | 148 | (1)设有独立的信息安全岗位，有专人负责信息安全工作，网络安全相关岗位人员应持证上岗 |
|  |  |  | 149 | (2)应配备足够的网络安全管理人员，本单位网络安全管理员应熟练掌握网络拓扑、安全架构、防火墙策略等 |
|  | 网络和数据安全技术体系 | 11.03.6 | 150 | (1)具备防止非授权客户端随意接入网络的能力，并且可有效控制内网客户端非法外联 |
|  |  |  | 151 | (2)网络安全相关设备与系统应处于正常运行状态，安全策略能够有效执行 |
| 信息整合 | 医疗质量指标 | 12.01.6 | 152 | (1)系统能够支持《三级医院医疗质量评审》(最新版)中重要指标的自动辅助生成 |
|  |  |  | 153 | (2)支持在系统中设置医疗质量安全改进目标，自动监控指标变化情况，指标设定符合国家相关标准要求 |
|  | 知识获取及管理 | 12.02.6 | 154 | (1)知识库系统支持内容的配置，并定期更新，能够与3个以上应用系统对接，并支持提醒与警示功能 |
|  |  |  | 155 | (2)支持决策类知识的维护，可根据医疗机构自身、临床专科的特点对知识库进行补充、完善，设置中医科室的，需检查是否有中药知识库 |
|  |  |  | 156 | (3)对于引入的外部知识库，须完成外部知识与医疗机构内部项目的对照 |
|  |  |  | 157 | (4)具备专科规则管理体系，可形成连续的专科、专病知识体系，可根据病种专科实现差异化授权管理 |
|  |  |  | 158 | (5)具备可持续维护的专科术语集及知识图谱 |
|  |  |  | 159 | (6)医疗机构不少于1个专科(重点优先)均具备专科数据库，纳入医疗机构知识库统一管理 |
|  |  |  | 160 | (7)支持针对知识内容的分层分级管理，可采用不同的提示控制方式 |

互联互通

表3：互联互通成熟度功能要求（3级及以上）

| 功能 | 编号 | 功能计数 | 功能要求 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 |  |  |  |  |
| 2.1.1:电子病历基本数据集建设（共17部分） | 2.1.1.1 | 1 | 患者基本信息子集： | 一级 |
|  | 2.1.1.2 | 2 | 基本健康信息子集： | 一级 |
|  | 2.1.1.3 | 3 | 卫生事件摘要子集： | 一级 |
|  | 2.1.1.4 | 4 | 医疗费用记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.2.1 | 5 | 门急诊病历子集： | 二级 |
|  | 2.1.2.2 | 6 | 急诊留观病历子集： | 二级 |
|  | 2.1.3.1 | 7 | 西药处方子集： | 二级 |
|  | 2.1.3.2 | 8 | 中药处方子集（选测）： | 二级 |
|  | 2.1.4.1 | 9 | 检查记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.4.2 | 10 | 检验记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.1 | 11 | 治疗记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.2 | 12 | 一般手术记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.3 | 13 | 麻醉术前访视记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.4 | 14 | 麻醉记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.5 | 15 | 麻醉术后访视记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.5.6 | 16 | 输血记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.6.1 | 17 | 待产记录子集（选测）： | 一级 |
|  | 2.1.6.2 | 18 | 阴道分娩记录子集（选测）： | 一级 |
|  | 2.1.6.3 | 19 | 剖宫产手术记录子集（选测）： | 一级 |
|  | 2.1.7.1 | 20 | 一般护理记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.7.2 | 21 | 病危（重）护理记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.7.3 | 22 | 手术护理记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.7.4 | 23 | 生命体征测量记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.7.5 | 24 | 出入量记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.7.6 | 25 | 高值耗材使用记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.8.1 | 26 | 入院评估记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.8.2 | 27 | 护理计划记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.8.3 | 28 | 出院评估与指导记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.1 | 29 | 手术同意书子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.2 | 30 | 麻醉知情同意书子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.3 | 31 | 输血治疗同意书子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.4 | 32 | 特殊检查及特殊治疗同意书子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.5 | 33 | 病危（重）通知书子集： | 一级 |
|  | 2.1.9.6 | 34 | 其他知情同意书子集： | 一级 |
|  | 2.1.10.1 | 35 | 住院病案首页子集： | 一级 |
|  | 2.1.11.1 | 36 | 中医住院病案首页子集（选测）： | 一级 |
|  | 2.1.12.1 | 37 | 入院记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.12.2 | 38 | 24h内入出院记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.12.3 | 39 | 24h内入院死亡记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.1 | 40 | 首次病程记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.2 | 41 | 日常病程记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.3 | 42 | 上级医师查房记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.4 | 43 | 疑难病例讨论子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.5 | 44 | 交接班记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.6 | 45 | 转科记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.7 | 46 | 阶段小结子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.8 | 47 | 抢救记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.9 | 48 | 会诊记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.10 | 49 | 术前小结子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.11 | 50 | 术前讨论子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.12 | 51 | 术后首次病程记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.13 | 52 | 出院记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.14 | 53 | 死亡记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.13.15 | 54 | 死亡病例讨论记录子集： | 一级 |
|  | 2.1.14.1 | 55 | 住院医嘱子集： | 一级 |
|  | 2.1.15.1 | 56 | 出院小结子集： | 一级 |
|  | 2.1.16.1 | 57 | 转诊（院）记录子集： | 二级 |
|  | 2.1.17.1 | 58 | 医疗机构信息子集： | 一级 |
| 2.2.1:电子病历共享文档:规范（共55部分） | 2.2.1.1 | 59 | 病历概要： | 三级 |
|  | 2.2.2.1 | 60 | 门（急）诊病历： | 四级乙等 |
|  | 2.2.3.1 | 61 | 急诊留观病历： | 四级乙等 |
|  | 2.2.4.1 | 62 | 西药处方： | 四级乙等 |
|  | 2.2.5.1 | 63 | 中药处方（选测）： | 四级乙等 |
|  | 2.2.6.1 | 64 | 检查记录： | 三级 |
|  | 2.2.7.1 | 65 | 检验记录： | 三级 |
|  | 2.2.8.1 | 66 | 治疗记录： | 三级 |
|  | 2.2.9.1 | 67 | 一般手术记录： | 三级 |
|  | 2.2.10.1 | 68 | 麻醉术前访视记录： | 三级 |
|  | 2.2.11.1 | 69 | 麻醉记录： | 三级 |
|  | 2.2.12.1 | 70 | 麻醉术后访视记录： | 三级 |
|  | 2.2.13.1 | 71 | 输血记录： | 三级 |
|  | 2.2.14.1 | 72 | 待产记录（选测）： | 三级 |
|  | 2.2.15.1 | 73 | 阴道分娩记录（选测）： | 三级 |
|  | 2.2.16.1 | 74 | 剖宫产记录（选测）： | 三级 |
|  | 2.2.17.1 | 75 | 一般护理记录： | 三级 |
|  | 2.2.18.1 | 76 | 病重（病危）护理记录： | 三级 |
|  | 2.2.19.1 | 77 | 手术护理记录： | 三级 |
|  | 2.2.20.1 | 78 | 生命体征测量记录： | 三级 |
|  | 2.2.21.1 | 79 | 出入量记录： | 三级 |
|  | 2.2.2.1 | 80 | 高值耗材使用记录： | 三级 |
|  | 2.2.23.1 | 81 | 入院评估： | 三级 |
|  | 2.2.24.1 | 82 | 护理计划： | 三级 |
|  | 2.2.25.1 | 83 | 出院评估与指导： | 三级 |
|  | 2.2.26.1 | 84 | 手术知情同意书： | 三级 |
|  | 2.2.27.1 | 85 | 麻醉知情同意书： | 三级 |
|  | 2.2.28.1 | 86 | 输血治疗同意书： | 三级 |
|  | 2.2.29.1 | 87 | 特殊检查及特殊治疗同意书： | 三级 |
|  | 2.2.30.1 | 88 | 病危（重）通知书： | 三级 |
|  | 2.2.31.1 | 89 | 其他知情告知同意书： | 三级 |
|  | 2.2.32.1 | 90 | 住院病案首页： | 三级 |
|  | 2.2.33.1 | 91 | 中医住院病案首页（选测）： | 三级 |
|  | 2.2.34.1 | 92 | 入院记录： | 三级 |
|  | 2.2.35.1 | 93 | 24小时内入出院记录： | 三级 |
|  | 2.2.36.1 | 94 | 24小时内入院死亡记录： | 三级 |
|  | 2.2.37.1 | 95 | 住院病程记录首次病程记录： | 三级 |
|  | 2.2.38.1 | 96 | 住院病程记录日常病程记录： | 三级 |
|  | 2.2.39.1 | 97 | 住院病程记录上级医师查房记录： | 三级 |
|  | 2.2.40.1 | 98 | 住院病程记录疑难病例讨论记录： | 三级 |
|  | 2.2.41.1 | 99 | 住院病程记录交接班记录： | 三级 |
|  | 2.2.42.1 | 100 | 住院病程记录转科记录： | 三级 |
|  | 2.2.43.1 | 101 | 住院病程记录阶段小结： | 三级 |
|  | 2.2.44.1 | 102 | 住院病程记录抢救记录： | 三级 |
|  | 2.2.45.1 | 103 | 住院病程记录会诊记录： | 三级 |
|  | 2.2.46.1 | 104 | 住院病程记录术前小结： | 三级 |
|  | 2.2.47.1 | 105 | 住院病程记录术前讨论： | 三级 |
|  | 2.2.48.1 | 106 | 住院病程记录术后首次病程记录： | 三级 |
|  | 2.2.49.1 | 107 | 住院病程记录出院记录： | 三级 |
|  | 2.2.50.1 | 108 | 住院病程记录死亡记录： | 三级 |
|  | 2.2.51.1 | 109 | 住院病程记录死亡病例讨论记录： | 三级 |
|  | 2.2.52.1 | 110 | 住院医嘱： | 三级 |
|  | 2.2.53.1 | 111 | 出院小结： | 三级 |
|  | 2.2.54.1 | 112 | 是否具有 2009年卫生部印发的《电子病历基本架构与数据标准》电子病历基本内容中的法定医学证明及报告： | 五级甲等 |
|  | 2.2.55.1 | 113 | 是否具有 2009年卫生部印发的《电子病历基本架构与数据标准》电子病历基本内容中的健康体检： | 五级甲等 |
| 3.1.1:信息整合方式 | 3.1.1.1 | 114 | □数据层面整合：系统数据库之间的数据交换和共享，以及数据之间的映射转换 | 三级 |
|  |  | 115 | □应用层面整合：系统之间实时或异步信息共享与业务协同 | 四级乙等 |
| 3.1.2:信息整合技术 | 3.1.2.1 | 116 | □点对点连接 | 三级 |
|  |  | 117 | □混合技术：单体系统或以单体系统为主体的混合技术（非点对点） | 四级乙等 |
|  |  | 118 | □总线技术：基于信息平台架构实现，通过企业服务总线（ESB）或消息中间件实现服务注册、服务发布和服务适配 | 四级甲等 |
| 3.1.3:信息资源库 | 3.1.3.1 | 119 | □具备独立的电子病历共享文档库 | 三级 |
|  |  | 120 | 独立临床信息数据库数据时效性： | 四级乙等 |
|  |  |  | □数据传输时间>=T+1 |  |
|  |  | 121 | □数据传输时间<T+1 | 四级甲等 |
|  | 3.1.3.2 | 122 | □无独立临床信息数据库 |  |
| 3.1.4:统一身份认证:及门户服务 | 3.1.4.1 | 123 | □采用开放的软件标准协议 | 五级乙等 |
|  | 3.1.4.2 | 124 | □支持代理认证方式 |  |
|  | 3.1.4.3 | 125 | □支持 SSO单点登录 |  |
| 3.1.5：平台功能 | 3.1.5.1 | 126 | □共享文档配置与管理（四级乙等必选） | 四级乙等应满足第一项且>=3个（等效对应）； |
|  |  | 127 | □CDR展现与管理（四级甲等必选） | 四级甲等应满足第2、3项且>=6个； |
|  |  | 128 | □数据脱敏配置管理（四级甲等必选） | 五级乙等>=8个； |
|  |  | 129 | □患者主索引管理 | 五级甲等>=10个 |
|  |  | 130 | □CPOE展现 |  |
|  |  | 131 | □交互服务配置管理 |  |
|  |  | 132 | □交互服务订阅管理 |  |
|  |  | 133 | □服务运行状况监控管理 |  |
|  |  | 134 | □统一通讯配置 |  |
|  |  | 135 | □基础字典管理 |  |
|  |  | 136 | □医学术语字典配置管理 |  |
|  |  | 137 | □其它，________ |  |
| 3.2.1:文档注册查询服务 | 3.2.1.1 | 138 | 电子病历文档注册服务： | 三级 |
|  | 3.2.1.2 | 139 | 电子病历文档检索服务： | 三级 |
|  | 3.2.1.3 | 140 | 电子病历文档调阅服务： | 三级 |
| 3.2.2:个人信息注册查询服务 | 3.2.2.1 | 141 | 个人信息注册服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.2.2 | 142 | 个人信息更新服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.2.3 | 143 | 个人信息合并服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.2.4 | 144 | 个人信息查询服务： | 四级乙等 |
| 3.2.3:医疗卫生机构注册、查询服务 | 3.2.3.1 | 145 | 医疗卫生机构（科室）信息注册服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.3.2 | 146 | 医疗卫生机构（科室）信息更新服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.3.3 | 147 | 医疗卫生机构（科室）信息查询服务： | 四级乙等 |
| 3.2.4:医疗卫生人员注册、查询服务 | 3.2.4.1 | 148 | 医疗卫生人员信息注册服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.4.2 | 149 | 医疗卫生人员信息更新服务： | 四级乙等 |
|  | 3.2.4.3 | 150 | 医疗卫生人员信息查询服务： | 四级乙等 |
| 3.2.5:就诊信息交互服务 | 3.2.5.1 | 151 | 就诊卡信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.2 | 152 | 就诊卡信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.3 | 153 | 就诊卡信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.4 | 154 | 门诊挂号信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.5 | 155 | 门诊挂号信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.6 | 156 | 门诊挂号信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.7 | 157 | 住院就诊信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.8 | 158 | 住院就诊信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.9 | 159 | 住院就诊信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.10 | 160 | 住院转科信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.11 | 161 | 住院转科信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.12 | 162 | 住院转科信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.13 | 163 | 出院登记信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.14 | 164 | 出院登记信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.5.15 | 165 | 出院登记信息查询服务： | 四级甲等 |
| 3.2.6:医嘱信息交互服务 | 3.2.6.1 | 166 | 医嘱信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.6.2 | 167 | 医嘱信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.6.3 | 168 | 医嘱信息查询服务： | 四级甲等 |
| 3.2.7:申请单信息交互服:务 | 3.2.7.1 | 169 | 检验申请信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.2 | 170 | 检验申请信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.3 | 171 | 检验申请信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.4 | 172 | 检查申请信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.5 | 173 | 检查申请信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.6 | 174 | 检查申请信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.7 | 175 | 病理申请信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.8 | 176 | 病理申请信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.9 | 177 | 病理申请信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.10 | 178 | 输血申请信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.11 | 179 | 输血申请信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.12 | 180 | 输血申请信息查询服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.13 | 181 | 手术申请信息新增服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.14 | 182 | 手术申请信息更新服务： | 四级甲等 |
|  | 3.2.7.15 | 183 | 手术申请信息查询服务： | 四级甲等 |
| 3.2.8:状态信息交互服务 | 3.2.8.1 | 184 | 医嘱执行状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.2 | 185 | 医嘱执行状态信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.3 | 186 | 检查状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.4 | 187 | 检查状态信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.5 | 188 | 检验状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.6 | 189 | 检验状态信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.7 | 190 | 手术排班信息新增服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.8 | 191 | 手术排班信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.9 | 192 | 手术排班信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.10 | 193 | 手术状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.8.11 | 194 | 手术状态信息查询服务： | 五级乙等 |
| 3.2.9:术语注册、查询服:务 | 3.2.9.1 | 195 | 术语注册服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.9.2 | 196 | 术语更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.9.3 | 197 | 术语查询服务： | 五级乙等 |
| 3.2.10:预约信息交互服务:统计 | 3.2.10.1 | 198 | 号源排班信息新增服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.2 | 199 | 号源排班信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.3 | 200 | 号源排班信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.4 | 201 | 门诊预约状态信息新增服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.5 | 202 | 门诊预约状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.6 | 203 | 门诊预约状态信息查询服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.7 | 204 | 检查预约状态信息新增服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.8 | 205 | 检查预约状态信息更新服务： | 五级乙等 |
|  | 3.2.10.9 | 206 | 检查预约状态信息查询服务： | 五级乙等 |
| 4.3.3:数据安全 | 4.3.3.1 | 207 | □有安全、完善的数据库备份措施 | 三级 |
|  | 4.3.3.2 | 208 | □具有数据完整性（数据故障恢复）措施 | 四级乙等 |
|  | 4.3.3.3 | 209 | □数据传输进行加密处理，关键数据可追溯 | 五级乙等 |
| 4.3.4:隐私保护 | 4.3.4.1 | 210 | □提供数据访问警示服务 | 三级 |
|  | 4.3.4.2 | 211 | □提供对电子病历进行患者匿名化处理 | 四级甲等 |
|  | 4.3.4.3 | 212 | □提供许可指令管理服务 | 五级乙等 |
|  | 4.3.4.4 | 213 | □提供数据保密等级服务 | 五级甲等 |
|  | 4.3.4.5 | 214 | □支持对关键个人病历信息（字段级、记录级、文件级） | 五级甲等 |
| 4.4.1:临床服务系统建设情况 | 4.4.1.1 | 医院已建成并投入使用的临床服务系统包括： |  | 三级>=14个:(0.4分） |
|  |  | 215 | □门急诊挂号系统 | 四级乙等>=18个;（0.5分） |
|  |  | 216 | □门诊医生工作站 | 四级甲等>=22个;（0.6分） |
|  |  | 217 | □分诊管理系统 | 五级乙等>=26个;（0.7分） |
|  |  | 218 | □住院病人入出转系统 | 五级甲等>=30个（0.8分） |
|  |  | 219 | □住院医生工作站 |  |
|  |  | 220 | □住院护士工作站 |  |
|  |  | 221 | □电子化病历书写与管理系统 |  |
|  |  | 222 | □急诊临床信息系统 |  |
|  |  | 223 | □消毒供应系统 |  |
|  |  | 224 | □合理用药管理系统 |  |
|  |  | 225 | □临床检验系统 |  |
|  |  | 226 | □医学影像系统 |  |
|  |  | 227 | □超声管理系统 |  |
|  |  | 228 | □内镜管理系统 |  |
|  |  | 229 | □核医学管理系统 |  |
|  |  | 230 | □放射治疗管理系统 |  |
|  |  | 231 | □临床药学管理系统 |  |
|  |  | 232 | □手术麻醉管理系统 |  |
|  |  | 233 | □临床路径管理系统 |  |
|  |  | 234 | □输血管理系统 |  |
|  |  | 235 | □重症监护系统 |  |
|  |  | 236 | □心电管理系统 |  |
|  |  | 237 | □体检管理系统 |  |
|  |  | 238 | □其他功能检查管理系统 |  |
|  |  | 239 | □预住院管理系统 |  |
|  |  | 240 | □病理管理系统 |  |
|  |  | 241 | □移动护理系统 |  |
|  |  | 242 | □移动查房系统（移动医生站） |  |
|  |  | 243 | □输液系统 |  |
|  |  | 244 | □病历质控系统 |  |
|  |  | 245 | □血透系统 |  |
|  |  | 246 | □康复治疗系统 |  |
|  |  | 247 | □专科电子病历系统（眼科、产科、口腔等） |  |
|  |  | 248 | □其它_______________ |  |
| 4.4.2:医疗管理系统建设情况 | 4.4.2.1 | 医院已建成并投入使用的医疗管理系统包括： |  | 三级>=8个:(0.4分） |
|  |  | 249 | □门急诊收费系统 | 四级乙等>=12个;（0.5分） |
|  |  | 250 | □住院收费系统 | 四级甲等>=14个;（0.6分） |
|  |  | 251 | □护理管理系统 | 五级乙等>=18个;（0.7分） |
|  |  | 252 | □医务管理系统 | 五级甲等>=20个（0.8分） |
|  |  | 253 | □院感/传染病管理系统 |  |
|  |  | 254 | □科研管理系统 |  |
|  |  | 255 | □病案管理系统 |  |
|  |  | 256 | □导诊管理系统 |  |
|  |  | 257 | □危急值管理系统 |  |
|  |  | 258 | □预约管理系统 |  |
|  |  | 259 | □抗菌药物管理系统 |  |
|  |  | 260 | □互联网医院管理系统 |  |
|  |  | 261 | □静脉药物配置管理系统 |  |
|  |  | 262 | □应急事件监测管理系统 |  |
|  |  | 263 | □手术分级管理系统 |  |
|  |  | 264 | □医联体管理系统 |  |
|  |  | 265 | □GCP 管理系统 |  |
|  |  | 266 | □教学管理系统 |  |
|  |  | 267 | □医保管理系统 |  |
|  |  | 268 | □随访系统 |  |
|  |  | 269 | □电子签章系统 |  |
|  |  | 270 | □职业病管理系统接口 |  |
|  |  | 271 | □食源性疾病上报系统接口 |  |
|  |  | 272 | □不良事件报告系统 |  |
|  |  | 273 | □ 其它_______________ |  |
| 4.4.3:运营管理系统建设 | 4.4.3.1 | 医院已建成并投入使用的运营管理系统包括： |  | 三级>=3个:(0.4分） |
|  |  | 274 | □人力资源管理系统 | 四级乙等>=6个;（0.5分） |
|  |  | 275 | □财务管理系统 | 四级甲等>=8个;（0.6分） |
|  |  | 276 | □药品管理系统 | 五级乙等>=12个;（0.7分） |
|  |  | 277 | □医疗设备管理系统 | 五级甲等>=14个（0.8分） |
|  |  | 278 | □固定资产管理系统 |  |
|  |  | 279 | □卫生材料管理系统 |  |
|  |  | 280 | □物资供应管理系统 |  |
|  |  | 281 | □预算管理系统 |  |
|  |  | 282 | □绩效管理系统 |  |
|  |  | 283 | □DRG管理系统 |  |
|  |  | 284 | □楼宇智能管理系统 |  |
|  |  | 285 | □后勤信息管理系统 |  |
|  |  | 286 | □OA 办公系统 |  |
|  |  | 287 | □投诉管理系统 |  |
|  |  | 288 | □客户服务管理系统 |  |
|  |  | 289 | □其它_______________ |  |
| 5.1.1公众服务应用系统建设情况及利用情况 | 5.1.1.2 | 患者自助终端，包括的功能： |  | 三级>=3个:(0.4分）； |
|  |  | 290 | □自助挂号 | 四级乙等>=6个;（0.5分）； |
|  |  | 291 | □自助报到 | 四级甲等>=8个;（0.6分）； |
|  |  | 292 | □处方/费用自助查询 | 五级乙等>=12个;（0.7分）； |
|  |  | 293 | □医疗服务价格自助查询 | 五级甲等>=14个（0.8分） |
|  |  | 294 | □检验检查报告自助打印 |  |
|  |  | 295 | □胶片自助打印 |  |
|  |  | 296 | □电子病历自助打印 |  |
|  |  | 297 | □单据自助打印 |  |
|  |  | 298 | □自助检查预约 |  |
|  |  | 299 | □自助交费 |  |
|  |  | 300 | □其它______________ |  |
|  | 5.1.1.3 | 患者线上服务，包括的功能（患者主动使用）： |  | 四级乙等>=5个； |
|  |  | 301 | □身份认证 | 四级甲等>=7个； |
|  |  | 302 | □预约挂号 | 五级乙等>=10个 |
|  |  | 303 | □智能分诊导医 |  |
|  |  | 304 | □在线交费 |  |
|  |  | 305 | □就诊信息查看费用查看 |  |
|  |  | 306 | □检验检查结果查看 |  |
|  |  | 307 | □影像查看 |  |
|  |  | 308 | □药品配送 |  |
|  |  | 309 | □院内导航 |  |
|  |  | 310 | □住院预交金 |  |
|  |  | 311 | □满意度评价 |  |
|  |  | 312 | □其它________________ |  |
|  | 5.1.1.4 | 患者线上服务，包括的功能（院端主动推送）： |  | 五级乙等>=3个； |
|  |  | 313 | □诊疗情况告知（如：手术通知、入院提示、出院提示，取药、报告、危急值信息等） | 五级甲等>=4个 |
|  |  | 314 | □等候状态告知（如：候诊、检查、治疗等） |  |
|  |  | 315 | □药品说明书、用药指导 |  |
|  |  | 316 | □检查注意事项 |  |
|  |  | 317 | □医学知识宣教 |  |
|  |  | 318 | □缴费提醒 |  |
|  |  | 319 | □其它________________ |  |
|  | 5.1.1.5 | 320 | □支持使用居民健康卡或电子健康卡/码就诊 | 满足一项要求，为五级乙等； |
|  |  | 321 | □支持全流程电子一卡（码）通应用就诊 | 满足二项要求，为五级甲等 |
| 5.1.2医疗服务应用系统建设情况及利用情况 | 5.1.2.2 | 提供医院运行、医疗质量与安全监测指标，具有： |  | 四级乙等>=3 |
|  |  | 322 | □患者医疗质量与安全指标 | 四级甲等>=4 |
|  |  | 323 | □单病种质量监测指标 |  |
|  |  | 324 | □重症医学质量监测指标 |  |
|  |  | 325 | □合理用药监测指标 |  |
|  |  | 326 | □DRGs医疗服务指标 |  |
|  | 5.1.2.3 | 提供医嘱闭环管理： |  | 五级乙等>=3 |
|  |  | 327 | □口服用药闭环管理 | 五级甲等>=4 |
|  |  | 328 | □静脉药物闭环管理 |  |
|  |  | 329 | □临床用血闭环管理 |  |
|  |  | 330 | □其他用药闭环管理 |  |
|  |  | 331 | □医学会诊闭环管理 |  |
|  |  | 332 | □其它 |  |
|  | 5.1.2.4 | 提供重点业务闭环管理： |  | 五级乙等>=3 |
|  |  | 333 | □消毒供应闭环管理 | 五级甲等>=5 |
|  |  | 334 | □手术器械包全流程闭环管理 |  |
|  |  | 335 | □手术麻醉闭环管理 |  |
|  |  | 336 | □检验标本闭环管理 |  |
|  |  | 337 | □生物样本闭环管理 |  |
|  |  | 338 | □营养膳食闭环管理 |  |
|  |  | 339 | □危急值闭环管理 |  |
|  |  | 340 | □其它 |  |
|  | 5.1.2.5 | 提供互联网诊疗服务： |  | 四级甲等>=5 |
|  |  | 341 | □图文问诊 | 五级乙等>=8 |
|  |  | 342 | □视频问诊 |  |
|  |  | 343 | □线上转诊 |  |
|  |  | 344 | □记录病历 |  |
|  |  | 345 | □开具处方 |  |
|  |  | 346 | □线上随访 |  |
|  |  | 347 | □电子签章认证 |  |
|  |  | 348 | □线上线下一体化管理 |  |
|  |  | 349 | □其它 |  |
|  | 5.1.2.6 | 临床知识库建设情况： |  | 四级甲等>=2 |
|  |  | 350 | □过程控制规则配置知识库 | 五级乙等>=4 |
|  |  | 351 | □疾病医学术语知识库 | 五级甲等>=5 |
|  |  | 352 | □药学知识库 |  |
|  |  | 353 | □辅助检查知识库 |  |
|  |  | 354 | □循证医学知识数据库 |  |
|  |  | 355 | □医学资料文献数据库 |  |
|  |  | 356 | □临床知识库统一管理平台 |  |
|  |  | 357 | □其它 |  |
|  | 5.2.1.7 | 在基于知识库的医疗辅助方面提供临床决策支持： |  | 五级乙等>=2，且不少于 30个预警 |
|  |  | 358 | □临床预警提示，应用的预警节点_____个 | 节点； |
|  |  | 359 | □临床辅助诊断决策支持 | 五级甲等>=3，且不少于 50个预警 |
|  |  | 360 | □辅助诊疗决策支持 | 节点 |
|  |  | 361 | □临床路径过程管理与效果监测 |  |
|  |  | 362 | □其它 |  |
|  | 5.1.2.8 | 在基于大数据的决策分析方面提供临床决策支持： |  | 五级乙等>=3 |
|  |  | 363 | □临床用药预警 | 五级甲等>=6 |
|  |  | 364 | □诊疗效果预警 |  |
|  |  | 365 | □VTE预警 |  |
|  |  | 366 | □传染病预警 |  |
|  |  | 367 | □血糖预警 |  |
|  |  | 368 | □急性肾损伤预警 |  |
|  |  | 369 | □慢性阻塞性肺疾病（COPD）预警 |  |
|  |  | 370 | □其它应用大数据技术开展的病种预警， |  |
|  | 5.1.2.9 | 在基于大数据的临床科研应用方面，使用的科研系统有： |  | 五级乙等≥3 |
|  |  | 371 | □大数据搜索系统 | 五级甲等≥5 |
|  |  | 372 | □单中心科研系统 |  |
|  |  | 373 | □多中心科研系统 |  |
|  |  | 374 | □科研项目管理系统 |  |
|  |  | 375 | □重点学科专病库 |  |
|  |  | 376 | □其它 |  |
| 5.1.3:卫生管理应:用系统建设:情况及利用:情况 | 5.1.3.1 | 在门诊动态管理方面提供辅助决策支持： |  | 四级乙等>=3 |
|  |  | 377 | □实时候诊人次 | 四级甲等>=4 |
|  |  | 378 | □实时已就诊人次 |  |
|  |  | 379 | □门诊患者平均预约诊疗率 |  |
|  |  | 380 | □预约患者就诊等候时长 |  |
|  |  | 381 | □其它 |  |
|  | 5.1.3.2 | 在工作负荷管理方面提供辅助决策支持： |  | 四级乙等>=2 |
|  |  | 381 | 门急工作量趋势分析 | 四级甲等>=3 |
|  |  | 382 | 住院工作量趋势分析 |  |
|  |  | 383 | 医生日均住院工作负担（如平均每位医师每日担负的住院床日数） |  |
|  |  | 384 | □其它 |  |
|  | 5.1.3.3 | 在患者负担管理方面提供辅助决策支持： |  | 四级乙等>=5个； |
|  |  | 385 | □门诊人均费用的趋势分析 | 四级甲等>=6个； |
|  |  | 386 | □门诊人均费用的占比分析 |  |
|  |  | 387 | □住院人均费用的趋势分析 |  |
|  |  | 388 | □住院人均费用的占比分析 |  |
|  |  | 389 | □门诊次均药费 |  |
|  |  | 390 | □住院均药费 |  |
|  |  | 391 | □其它______________ |  |
|  | 5.1.3.4 | 在工作效率管理方面提供辅助决策支持： |  | 四级乙等>=3 |
|  |  | 392 | □床位使用情况 | 四级甲等>=4 |
|  |  | 393 | □床位周转次数 |  |
|  |  | 394 | □平均床日 |  |
|  |  | 395 | □平均住院日 |  |
|  |  | 396 | □其它 |  |
| 5.1.4 新技术:应用情况:统计 | 5.1.4.1 | 大数据技术应用情况： |  | 五级乙等>=3 |
|  |  | 397 | □自然语言处理 | 五级甲等>=5 |
|  |  | 398 | □知识图谱 |  |
|  |  | 399 | □数据建模 |  |
|  |  | 400 | □机器学习 |  |
|  |  | 401 | □深度学习 |  |
|  |  | 402 | □大数据搜索 |  |
|  |  | 403 | □其它 |  |
|  | 5.1.4.2 | 其他新技术应用情况： |  | 五级乙等>=3 |
|  |  | 404 | □5G | 五级甲等>=5 |
|  |  | 405 | □影像AI |  |
|  |  | 406 | □语音识别 |  |
|  |  | 407 | □视觉识别 |  |
|  |  | 408 | □区块链 |  |
|  |  | 409 | □物联网 |  |
|  |  | 410 | □机器人 |  |
|  |  | 411 | □可穿戴设备 |  |
|  |  | 412 | □其它 |  |
| 5.2.1:基于平台的:内部连通业:务 | 5.2.1.1 | 接入平台的临床服务系统的接入情况,接入的系统包括： |  | 四级乙等>=8个 |
|  |  | 413 | □门急诊挂号系统 | 四级甲等>=15个 |
|  |  | 414 | □门诊医生工作站 | 五级乙等>=26个 |
|  |  | 415 | □分诊管理系统 | 五级甲等>=30个 |
|  |  | 416 | □住院病人入出转系统 |  |
|  |  | 417 | □住院医生工作站 |  |
|  |  | 418 | □住院护士工作站 |  |
|  |  | 419 | □电子化病历书写与管理系统 |  |
|  |  | 420 | □急诊临床信息系统 |  |
|  |  | 421 | □消毒供应系统 |  |
|  |  | 422 | □合理用药管理系统 |  |
|  |  | 423 | □临床检验系统 |  |
|  |  | 424 | □医学影像系统 |  |
|  |  | 425 | □超声管理系统 |  |
|  |  | 426 | □内镜管理系统 |  |
|  |  | 427 | □核医学管理系统 |  |
|  |  | 428 | □放射治疗管理系统 |  |
|  |  | 429 | □临床药学管理系统 |  |
|  |  | 430 | □手术麻醉管理系统 |  |
|  |  | 431 | □临床路径管理系统 |  |
|  |  | 432 | □输血管理系统 |  |
|  |  | 433 | □重症监护系统 |  |
|  |  | 434 | □心电管理系统 |  |
|  |  | 435 | □体检管理系统 |  |
|  |  | 436 | □其他功能检查管理系统 |  |
|  |  | 437 | □预住院管理系统 |  |
|  |  | 438 | □病理管理系统 |  |
|  |  | 439 | □移动护理系统 |  |
|  |  | 440 | □移动查房系统（移动医生站） |  |
|  |  | 441 | □输液系统 |  |
|  |  | 442 | □病历质控系统 |  |
|  |  | 443 | □血透系统 |  |
|  |  | 444 | □康复治疗系统 |  |
|  |  | 445 | □专科电子病历系统（眼科、产科、口腔等） |  |
|  |  | 446 | □其它 |  |
|  | 5.2.1.2 | 接入平台的医疗管理系统的接入情况,接入的系统包括： |  | 四级乙等>=5个 |
|  |  | 447 | □门急诊收费系统 | 四级甲等>=10个 |
|  |  | 448 | □住院收费系统 | 五级乙等>=18个 |
|  |  | 449 | □护理管理系统 | 五级甲等>=20个 |
|  |  | 450 | □医务管理系统 |  |
|  |  | 451 | □院感/传染病管理系统 |  |
|  |  | 452 | □科研管理系统 |  |
|  |  | 453 | □病案管理系统 |  |
|  |  | 454 | □导诊管理系统 |  |
|  |  | 455 | □危急值管理系统 |  |
|  |  | 456 | □预约管理系统 |  |
|  |  | 457 | □抗菌药物管理系统 |  |
|  |  | 458 | □互联网医院管理系统 |  |
|  |  | 459 | □静脉药物配置管理系统 |  |
|  |  | 460 | □应急事件监测管理系统 |  |
|  |  | 461 | □手术分级管理系统 |  |
|  |  | 462 | □医联体管理系统 |  |
|  |  | 463 | □GCP 管理系统 |  |
|  |  | 464 | □教学管理系统 |  |
|  |  | 465 | □医保管理系统 |  |
|  |  | 466 | □随访系统 |  |
|  |  | 467 | □电子签章系统 |  |
|  |  | 468 | □职业病管理系统接口 |  |
|  |  | 469 | □食源性疾病上报系统接 |  |
|  |  | 470 | □不良事件报告系统 |  |
|  |  | 471 | □其它 |  |
|  | 5.2.1.3 | 接入医院信息平台的运营管理系统的接入情况,接入的系统包括： |  | 四级乙等>=2个 |
|  |  | 472 | □人力资源管理系统 | 四级甲等>=6个 |
|  |  | 473 | □财务管理系统 | 五级乙等>=10个 |
|  |  | 474 | □药品管理系统 | 五级甲等>=14个 |
|  |  | 475 | □医疗设备管理系统 |  |
|  |  | 476 | □固定资产管理系统 |  |
|  |  | 477 | □卫生材料管理系统 |  |
|  |  | 478 | □物资供应管理系统 |  |
|  |  | 479 | □预算管理系统 |  |
|  |  | 480 | □绩效管理系统 |  |
|  |  | 481 | □DRG管理系统 |  |
|  |  | 482 | □楼宇智能管理系统 |  |
|  |  | 483 | □后勤信息管理系统 |  |
|  |  | 484 | □OA 办公系统 |  |
|  |  | 485 | □投诉管理系统 |  |
|  |  | 486 | □客户服务管理系统 |  |
|  |  | 487 | □其它 |  |
|  | 5.2.1.4 | 平台资源利用情况： |  | 满足第二项要求， |
|  |  | 488 | 共享文档库数据量，____________ | 为四级甲等；满足第三项要求， |
|  |  | 489 | □数据量不足以支持平台应用 | 为五级乙等 |
|  |  | 490 | □数据量基本支持平台应用 |  |
|  |  | 491 | □数据量足够支持平台应用 |  |
|  | 5.2.1.5 | 492 | 平台交互服务数量，_______；日均交互量，_______ |  |
|  |  | 493 | □数据量不足以支持平台应用 |  |
|  |  | 494 | □数据量基本支持平台应用 |  |
|  |  | 495 | □数据量足够支持平台应用 |  |
| 5.2.2:基于平台的:外部连通业:务:统计 | 5.2.2.1 | 医院信息平台是否接入上级信息平台，如是，与上级已联通的业务包括： |  | 接入上级平台，且 |
|  |  | 496 | □上级和医院间的信息共享 | 五级乙等>=5个 |
|  |  | 497 | □区域一卡通 | 五级甲等>=8个 |
|  |  | 498 | □区域远程医疗 |  |
|  |  | 499 | □区域医疗公众服务 |  |
|  |  | 500 | □双向转诊 |  |
|  |  | 501 | □区域病理共享 |  |
|  |  | 502 | □区域检验共享 |  |
|  |  | 503 | □区域影像共享 |  |
|  |  | 504 | □其它 |  |
|  |  | 505 | □未接入上级信息平台 |  |
|  | 5.2.2.2 | 是否支持以电子病历共享文档或健康档案共享文档的形式与院外信息平台进行交互 |  | 五级乙等 |
|  |  | 506 | □是 □否 |  |
|  | 5.2.2.3 | 电子病历共享文档已与院外信息平台交互的种类： |  | 五级乙等 |
|  |  | 507 | □文档种类的 20%以下， |  |
|  |  | 508 | □文档种类的 20%及以上 |  |
|  | 5.2.2.4 | 健康档案共享文档数据已上传至区域信息平台的数量： |  | 五级甲等>=4 |
|  |  | 509 | □成人健康体检 |  |
|  |  | 510 | □传染病报告 |  |
|  |  | 511 | □死亡医学证明 |  |
|  |  | 512 | □会诊记录 |  |
|  |  | 513 | □转诊（院）记录， |  |
|  |  | 514 | □门诊摘要 |  |
|  |  | 515 | □住院摘要 |  |
|  |  | 516 | □出生医学证明 |  |
|  | 5.2.2.5 | 平台是否接入外部机构，如是，已联通的外部机构包括： |  | 三级>=2 |
|  |  | 517 | □银行 | 四级乙等>=3 |
|  |  | 518 | □医保及新农合 | 四级甲等>=5 |
|  |  | 519 | □保险 | 五级乙等>=7 |
|  |  | 520 | □公安 | 五级甲等>=9 |
|  |  | 521 | □急救中心 |  |
|  |  | 522 | □CDC（疾控中心） |  |
|  |  | 523 | □血液中心 |  |
|  |  | 524 | □第三方挂号平台 |  |
|  |  | 525 | □非银行支付机构 |  |
|  |  | 526 | □外部数据上报平台或监管平台 |  |
|  |  | 527 | □第三方药品配送机构 |  |
|  |  | 528 | □其它 |  |

智慧服务

表4：系统智慧服务功能需求

| 业务类别 | 业务项目 | 功能计数 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊前 服务 | 诊疗预约：应用电子系统预约功能 | 1 | （1）患者使用自有移动设备及PC设备，在线完成身份注册，患者线上身份注册信息与院内患者信息联通； |
|  |  | 2 | （2）支持患者在院外进行预约挂号，预约方式如：网站、手机APP、区域挂号平台等； |
|  |  | 3 | （3）院内资源或信息发生变化时，可及时通知患者，如可住院床位变化、临时限号、医师停诊、检查设备故障等； |
|  |  | 4 | （4）院内外各类挂号方式在本院号源池共享； |
|  |  | 5 | （5）可支持分时段预约挂号或检验、检查，预约时间可精确到1小时以内； |
|  |  | 6 | （6）患者可根据预约直接到医院诊室或检查、治疗等部门接受诊疗服务，无需二次排队； |
|  |  | 7 | （7）对疑似倒号、伤医、连续爽约（失信）等行为有黑名单记录和控制措施。 |
|  | 急救衔接:医院与院外急救体系信息共享能力 | 8 | （1）应急值守人员可从系统中获得患者基本信息； |
|  |  | 9 | （2）能记录主要参与急救的医护人员信息和时间； |
|  |  | 10 | （3）急救信息可通过短信、APP消息等方式及时通知到医院应急值守人员。 |
|  | 转诊服务：医联体间跨机构服务信息交换与共享能力；应用范围：应用电子系统转诊能力 | 11 | 支持获取患者院外转诊信息并直接存储于医院信息系统，如DICOM影像、患者基本信息、住院病案首页、诊断证明书、检验结果、检查报告等。 |
| 诊中 服务 | 信息推送：医院为患者提供告知、信息传送的能力 | 12 | （1）为患者提供移动端的实时查询服务，如：预约、挂号、缴费等办理是否成功等； |
|  |  | 13 | （2）为患者提供移动端的诊疗活动情况告知，如：手术通知、入院提示、出院提示，取药、报告、危急值信息等； |
|  |  | 14 | （3）应患者要求，可推送检查注意事项、用药指导等信息。 |
|  | 标识与导航：医院为患者提供电子化就医引导的环境与功能 | 15 | （1）支持患者使用自有移动设备及PC设备查询各类公共信息，如就诊到检、剩余号源、候诊信息、取药信息、抽血到检、检查到检等，实现不少于3项； |
|  |  | 16 | （2）为患者提供静态室内地图查询服务，支持患者在线查询各科室位置。 |
|  | 患者便利保障服务：医院在非核心医疗服务中提供信息服务能力 | 17 | 患者在移动端可完成便利保障服务中的至少1项，系统功能应包括查询、预约、缴费等。 |
| 诊后 服务 | 患者反馈：电子化收集与了解患者反馈的能力 | 18 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备完成满意度调查问卷； |
|  |  | 19 | （2）患者可使用自有移动设备及PC设备完成投诉及意见反馈。 |
|  | 患者管理:针对连续医疗服务时为患者提供电子化安排服务与记录的能力 | 20 | （1）为患者提供个性化提醒，包括复诊、用药、生活指导等； |
|  |  | 21 | （2）支持以短信、APP消息等方式向患者推送随访调查表，患者可使用自有移动设备及PC设备完成填写，调查结果可自动填入随访系统； |
|  |  | 22 | （3）系统支持以短信、APP消息等方式自动向随访人员推送提示。 |
|  | 药品调剂与配送：电子化的药品调配、供应、配送服务能力 | 23 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备查询个人处方、药品说明书，如APP、网站等； |
|  |  | 24 | （2）医院应根据本院的历史处方及可得到的其他医疗机构处方进行统一的合理用药检查； |
|  |  | 25 | （3）患者可在线查询到出院带药信息。 |
|  | 家庭服务：医院为签约患者提供服务时的信息管理能力 | 26 | （1）支持签约患者在线预约家庭医疗或护理服务； |
|  |  | 27 | （2）患者可通过系统查看签约医师团队及相关医院信息； |
|  |  | 28 | （3）家庭医师可在线完成远程复诊。 |
|  | 基层医师指导：医联体中医院通过信息手段指导基层医师的能力 | 29 | （1）利用远程医疗系统及机构间共享的病历信息对基层医师进行指导； |
|  |  | 30 | （2）医院的治疗方案可通过系统传送给基层医院； |
|  |  | 31 | （3）支持开展远程医学影像、远程心电、实验室检验等功能中的至少1项。 |
| 全程 服务 | 费用支付：为患者提供各类电子化付费服务的功能 | 32 | （1）支持患者在窗口使用移动支付方式付费； |
|  |  | 33 | （2）支持患者使用自有移动设备完成支付，包括门急诊缴费、住院缴费、住院预交金支付等。 |
|  | 智能导医：医院为患者提供个性化就医引导的功能 | 34 | （1）患者使用自有移动设备及PC设备可查询科室、医师、出诊信息等； |
|  |  | 35 | （2）患者在诊前通过系统录入症状、病史等信息，可供医师参考。 |
|  | 健康宣教：医院对患者及家属提供健康教育的功能 | 36 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备查看医学知识； |
|  |  | 37 | （2）患者及家属可在移动端查询就诊注意事项和宣教内容； |
|  |  | 38 | （3）不同途径查询的相同医学知识内容应保持一致。 |
|  | 远程医疗：医院应用远程医疗系统开展的会诊、咨询服务功能 | 39 | （1）参与业务的工作人员应进行身份认证； |
|  |  | 40 | （2）支持医师及患者使用移动设备开展会诊。 |
| 基础与安全 | 安全管理：智慧服务系统基础设施、管理与安全状况；应用范围：身份认证系统占全部系统比例 | 41 | （1）数据库放置于独立的安全域，不直接暴露在互联网环境； |
|  |  | 42 | （2）信息系统具备应用层防护能力； |
|  |  | 43 | （3）跨机构数据使用，须进行审批管理，操作内容可追溯； |
| 基础与与安全 |  | 44 | （4）医师在院外使用患者信息须进行审批管理，操作内容可追溯。 |
|  | 服务监督：医院自动产生监管信息，并具备向服务监管机构提供信息的能力 | 45 | 能按照上级管理部门要求，实现医疗监管和公共卫生管理的数据对接，如精神卫生患者、传染病患者、生育服务、出生证明服务等。 |

智慧管理

表5：系统智慧管理主要功能需求

| 业务角色 | 业务项目 | 功能 计数 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗护理管理 | 医疗、护理质控管理：院级、科室级质量控制，各类医疗护理的数量与质量控制指标设定，相关统计报表生成，数据查询与展现处理等 | 1 | （1）能够通过网络从门急诊、住院的信息系统中获取运行数据； |
|  |  | 2 | （2）能够依据收集的临床运行数据产生医疗、护理运行管理和质量控制所需报表。 |
|  | 医疗准入管理：手术、治疗、处方权（医疗权限）等的审核、授予、执行管控与记录 | 3 | （1）各主要类别（如特殊药品、特殊检查、手术与操作、护理操作等）的业务权限申请能够通过网络在信息系统中完成； |
|  |  | 4 | （2）能够与相应管理部门共享处方权、手术操作、护理操作等业务权限的管理信息。 |
|  | 医院感染管理与控制：医院感染监测与记录，传染病上报与记录，消毒监测，细菌耐药监测 | 5 | （1）院内有统一的医院感染管理字典库，其中涉及的疾病诊断编码规范，可对照、可映射； |
|  |  | 6 | （2）能够从门急诊、住院的诊断数据中获取院内感染、传染病患者相关数据； |
|  |  | 7 | （3）有自动识别传染病患者复诊的机制，避免重复上报； |
|  |  | 8 | （4）能够从医嘱或处方中获取抗菌药物使用数据。 |
|  | 不良事件管理：各类不良事件报告管理，不良事件处理追踪与反馈 | 9 | （1）临床发生的药物、器械、输血等不良事件报告能够通过信息系统记录，并通过网络传送给相应的管理部门； |
|  |  | 10 | （2）能够通过信息系统与相关科室或管理部门共享不良事件处理的情况； |
|  |  | 11 | （3）不良事件表单格式规范化、结构化，符合院内外管理部门上报要求。 |
|  | 和谐医患关系：患者投诉、纠纷预警与处置等记录，医患满意度调查 | 12 | （1）院内有信息化的患者满意度采集方式，如自助机、满意度打分器等，通过采集方式获得的患者反馈数据能够通过网络传送给相关管理部门进行分析处理； |
|  |  | 13 | （2）医患纠纷、信访、患者反馈、满意度调查、投诉信息能够通过网络告知相关科室或管理部门进行处理或改进。 |
| 人力资源管理 | 人力资源规划：组织机构的设立与变更管理，人员的岗位管理、编制配置管理；人员招聘记录管理 | 14 | （1）院内各部门可以通过信息系统查询各自的人员编制情况以及现有人员信息； |
|  |  | 15 | （2）各部门能够对招聘需求信息进行维护和管理； |
|  |  | 16 | （3）能够对组织机构、岗位设置、人员编制的变化情况进行管理，并能够追溯查询规划情况； |
|  |  | 17 | （4）系统能记录医院党委等对人力资源规划决策的结果。 |
|  | 人事管理:管理医院人员档案、专业技术资格、职务申请、考评与授予、合同等信息 | 18 | （1）能够为院内提供统一的人力资源管理基础字典； |
|  |  | 19 | （2）院内其他部门能够通过系统查询人员档案信息，支持人员档案信息的历史变化查询，并有管控措施。 |
|  | 人员考核与薪酬管理:对职工薪酬管理、工作量与绩效考核管理、保险福利管理 | 20 | （1）能够自定义薪酬模板与工资科目，通过计算公式、等级表等方式，生成岗位工资、级别工资、工龄工资等各类常见的工资项目； |
|  |  | 21 | （2）能够获取人员档案等信息，实现薪酬和福利与人员岗位、级别、工龄等信息联动计算。 |
| 财务资产管理 | 医疗收入管理:门诊、住院收费的账目管理，收费标准管理、收费项目与财务科目管理相关功能 | 22 | （1）物价字典更新能够及时与门急诊收费、住院收费等系统共享； |
|  |  | 23 | （2）能够获取门急诊收费、住院收费等系统的结账记录。 |
|  | 财务会计:会计账务、凭证管理、费用报销、付款管理、会计核算和统计报表等管理及应用 | 24 | （1）能够按科室查询统计所有会计账务信息； |
|  |  | 25 | （2）有全院统一的电子会计科目字典； |
|  |  | 26 | （3）能够通过网络获取一般费用报销申请信息并生成凭证。 |
|  | 预算管理:收入预算、支出预算、预算项目、预算审批和调剂、预算执行和分析等管理及应用 | 27 | （1）管理部门能够通过信息系统实现预算的编制、上报、审批和执行； |
|  |  | 28 | （2）预算管理部门能够使用全院统一的电子会计科目字典； |
|  |  | 29 | （3）院内各部门可通过信息系统获得预算模板，查询预算信息。 |
|  | 资产账务管理:医院资产增加、资产减少、资产折旧等账务管理及信息化应用 | 30 | （1）能够通过信息系统对资产出入库明细账和库存台账进行管理； |
|  |  | 31 | （2）能够通过信息系统实现管理部门与各业务部门主要资产数据共享，包括入出库、资产折旧、资产报废、资产处置等。 |
| 设备设施管理 | 购置管理:设备论证、采购审核流程记录、谈判过程记录、合同的管理 | 32 | （1）有统一的设备基础字典，能够实现设备唯一标识，并按照不同分类编码体系进行管理（如财务、医保、装备等）； |
|  |  | 33 | （2）能够通过信息系统记录采购管理的申请、立项、审批、合同、验收等关键信息； |
|  |  | 34 | （3）能够查询、在线提交及自动汇总申请部门设备购置计划，记录立项审批结果； |
|  |  | 35 | （4）采购部门能够记录和查询采购关键信息，包括招投标记录、合同等。 |
|  | 使用运维管理:设备全生命周期管理，包括设备位置、运行使用、维护巡检、故障维修、随机配件更换、数据备份与恢复等信息的管理 | 36 | （1）管理部门能够获取设备资产信息、科室归属及位置等信息； |
|  |  | 37 | （2）能够基于设备资产信息，实现网上报修并查询相关维修及费用记录； |
|  |  | 38 | （3）能够根据收集的运维数据生成管理所需报表； |
|  | 质量管理:设备资质与证照管理、计量与检测管理、质控情况记录 | 39 | （1）能够基于设备资产信息，分类设置和周期提醒计量计划和质控检测计划； |
|  |  | 40 | （2）能够与LIS系统集成自动采集检验类设备质控数据。 |
|  | 效益分析:设备采购前的效益论证，设备运行过程中的各类精细效益、效率、成本的分析处理 | 41 | （1）设备效益分析系统能够与相关业务系统共享信息，自动获取部分大型医疗设备相关业务数据，如工作量、阳性率、收入等，结合各部门汇总记录的能源消耗、人力等成本数据，自动生成分析报告； |
|  |  | 42 | （2）能够进行医疗设备的单机效益分析，针对CT、MR、超声、消化内镜、检验设备、血透，至少实现1类。 |
| 药品耗材管理 | 药品耗材遴选与购置:药品耗材目录遴选审批、购置、支付的管理 | 43 | （1）有全院统一的药品耗材基础数据字典，建立唯一标识； |
|  |  | 44 | （2）能够通过信息系统定期提交药品耗材使用申请或计划，并根据科室计划和库存自动生成采购订单。 |
|  | 库存管理:各级物资库房的入、出、存管理以及信息的处理 | 45 | （1）能够记录物资的到货、验收信息，进行相应的厂商资质校验； |
|  |  | 46 | （2）能够实现物资入库、出库、盘点等全流程数据关联共享，各环节有核对机制（如验收与订单关联，数量不符有提示）； |
|  |  | 47 | （3）针对国家政策要求需追溯的耗材（如植入物、介入类耗材），能够管理机读标签，并追溯到院内物资流转的每个环节； |
|  |  | 48 | （4）能够按照药品耗材分类、品规、领用科室综合查询入出库明细及汇总数据。 |
|  | 消毒与循环物品管理:消毒供应物品、重复清洗物品的发放、回收、清洗、打包、消毒过程信息记录与处理 | 49 | （1）能够使用机读标识管理消毒与循环物品，如条码、RFID等，记录循环物品的发放与回收； |
|  |  | 50 | （2）能够采集消毒清洗等环节的质控信息，生成综合管理报表。 |
|  | 监测与使用评价:药品、耗材质量、使用量、价格变动、供货周期等情况的监测 | 51 | （1）能够通过信息系统记录和追踪处理不良事件； |
|  |  | 52 | （2）能够通过网络动态、多维度查询药品耗材产品的收入、支出情况； |
|  |  | 53 | （3）能够对采购、入出库的异常数据进行预警，如设置上下限、超计划预警等； |
|  |  | 54 | （4）能够记录产品质量、配送服务的评价结果。 |
| 运营 管理 | 成本控制:成本数据标准，各类成本采集与记录，科室可控成本管理及应用 | 55 | （1）有全院统一的成本分类字典，如科室或成本中心、人员类别、材料、药品类别等； |
|  |  | 56 | （2）能够综合基础数据，按月汇集生成成本情况表； |
|  |  | 57 | （3）院内各科室和部门能够通过系统查询成本数据。 |
|  | 绩效核算管理:全员、科室运营收入与成本或支出分析 | 58 | （1）能够按类别统计收入，如服务、研究、药品、耗材、检查检验等； |
|  |  | 59 | （2）管理部门统一使用科室、收入分类、成本分类、房屋面积等字典，实现收入、成本、工作量等核算数据的共享； |
|  |  | 60 | （3）收入核算和分析细化到部门； |
|  |  | 61 | （4）能够按全院和部门查询收入核算和分析报表。 |
|  | 医疗服务分析评价:医疗服务的时间、数量等能力与相应的投入、资源使用相比较的效益分析 | 62 | （1）能够按类别、部门统计分析医疗服务相关指标； |
|  |  | 63 | （2）管理部门能够获得全院和各部门医疗服务相关指标及效益分析报表； |
|  |  | 64 | （3）院内各科室（部门）能够通过信息系统查看本科室（部门）有关的医疗服务指标分析结果。 |
| 运行保障管理 | 后勤服务管理:餐饮、工程维修、物流运送、电梯服务、保洁管理 | 65 | （1）管理部门能够通过网络从后勤部门的信息系统中获取管理所需的信息，针对餐饮、工程维修、物流运送、电梯服务、保洁管理等，至少实现2项； |
|  |  | 66 | （2）管理部门能够根据所收集的数据生成所需报表。 |
|  | 安全保卫管理:视频监控、停车、保安、门禁、消防、外协人员管理、探视与陪护人员管理、应急预案管理与演练等 | 67 | 管理部门能够通过网络定期获取各安保部门信息系统中的安全生产管理相关数据，如监控异常、停车、保安、门禁、消防、外协人员管理、应急预案与演练等。 |
|  | 医疗废弃物管理:医疗废弃物收集、转运、消纳转出处理、监督与追踪、统计分析等 | 68 | （1）医疗废弃物管理系统能够根据历史数据进行分析，针对异常数量变化有提示； |
|  |  | 69 | （2）能够根据收集的数据及时产生医疗废弃物管理所需报表； |
|  |  | 70 | （3）医疗废弃物记录能够区分产生的科室或地点。 |
|  | 楼宇管控:建设项目管理、房屋使用分配与记录、设备设施监控、能耗与资源管理、成本计量与分配等 | 71 | （1）有管理建筑楼宇的信息系统；针对房屋面积、空调、管线、水、燃气、电、消防、弱电、监控等，至少实现2项； |
|  |  | 72 | （2）能够根据能耗、用水、使用面积等数据产生各部门与科室的（分摊）成本。 |
|  | 信息系统保障管理:建立信息系统运行、维护、巡检的管理体系，建立医院信息规划、信息系统建设与完善的项目管理体系 | 73 | （1）具备信息系统运维服务台，可以集中处理、分配运维事件； |
|  |  | 74 | （2）信息部门中不同岗位可以共享事件记录信息； |
|  |  | 75 | （3）定期对关键设备进行巡检并记录； |
|  |  | 76 | （4）信息化部门岗位编制齐全，岗位责任明确。 |
| 教学科研管理 | 教学管理:建立教学管理信息系统。对护理、在职教育与训练、专业技能培训、考核和评价等进行管理。 | 77 | （1）能够通过信息系统在院内开展医学培训课程的自主学习和医务人员的继续教育； |
|  |  | 78 | （2）能够通过信息系统进行护理、专科培训、临床技能训练等教学活动的在线登记、报名； |
|  |  | 79 | （3）能够通过教学门户网站，发布公告、招生、新闻等有关信息。 |
|  | 科研管理:建立科研管理信息系统。对科研项目、科研经费、知识产权、伦理审查、学术会议等进行管理 | 80 | （1）科研管理信息能够与院内其他部门共享，支持职称晋升、导师遴选、科研经费执行管理等工作； |
|  |  | 81 | （2）能够查询科研课题、成果等信息，并产生科研管理所需报表。 |
| 办公 管理 | 协同办公管理:应用信息系统对医院的公文流转、行政审批流程、院内信息发布与公告、会议信息进行管理 | 82 | （1）能够使用协同办公系统处理行政审批单； |
|  |  | 83 | （2）能够通过信息系统记录、查阅和提醒协同办公事务信息，包括审批单内容、审批流程、处理意见等，处理意见全面留痕； |
|  |  | 84 | （3）能够通过信息系统申请会议，查询会议室、会议议题和参会人员。 |
|  | 档案管理:要点：各类文件、合同等档案的流转、管理 | 85 | （1）档案登记电子记录可供相关业务部门查阅，对档案登记记录具备分类权限管理功能； |
|  |  | 86 | （2）具备档案的管理制度，系统流程与制度一致； |
|  |  | 87 | （3）对医院产生的重要档案内容能够用信息系统进行管理。 |
| 基础与安全 | 基础设施与网络安全管理:基础设施、安全管理、安全技术、安全监测 | 88 | （1）信息机房有高可靠不间断电源、空调，具备专门的消防设施； |
|  |  | 89 | （2）全部投入应用的管理信息系统列入管理清单，全部信息系统完成等级保护定级、备案，定为三级及以上的信息系统每年进行等保测评； |
|  |  | 90 | （3）重要管理信息系统的关键网络设备、网络链路采用冗余设计； |
|  |  | 91 | （4）重要管理信息系统具备应急预案并定期进行演练，当出现系统故障时，可恢复关键业务； |
|  |  | 92 | （5）实现实名制上网管理、能够审计客户端的上网行为。 |

硬件及系统安全建设需求

项目建设院外双活数据机房、院内网络中心机房，满足医院信息系统密评统一管理、数据备份、异地灾备、运维监管等功能。

## 4.1双活机房建设：院外建设一个符合等保三级要求的专属机房，机房按“双活”架构进行建设，等级不低于B级标准。双活中心承担医院信息化生产中心功能，确保应用数据完整性和一致性，业务层RTO<=15分钟，RPO≈0，数据层RTO<=0分钟，RPO≈0。

- 4.2院内网络机房建设：在西院区建设医院网络中心机房，提供与院外双活中心、医院灾备中心、医院各院区、互联网云中心、外单位的网络互联包括但不限于政务专线、卫健委、医保、银行、互联支付、互联网医院、医联体单位等，并做好边界安全、数据安全、终端安全管理。实现内外网逻辑隔离，医疗设备接入认证与MAC地址绑定，建立数据分级分类机制，数据加密传输，数据库审计、终端设备准入统一授权管理等安全管理。建立医院信息系统运维监控管理系统，在生产中心故障时，仍然可以远程控制管理灾备中心。院外生产中心与院内网络中心、各院区之间系统RTT网络延迟不超过5毫秒。

## 4.3院内灾备中心建设：在医院网络中心机房内，充分利旧医院现有计算资源，建设医院数据备份与灾备中心。中心存储设备应能提供定时快照功能，以用于数据库逻辑错误或者人工误操作错误的恢复，快照生成间隔不大于30分钟，并保留30天以上。数据实现多层次灾备，提供灾备和数据查询分析功能，确保系统具备完整数据备份。建成后的数据中心达到国标GB /T 20988-2025《信息系统灾难恢复规范》第6级水平。

## 4.4密评系统建设：建设医院统一密码管理机制，以满足电子病历、互联互通评级、商用密码应用安全性要求。通过方便、快捷、可扩展的密码服务为医院各类业务系统提供即需即用的身份鉴别、移动端电子签名、数据透明加解密、通道安全传输以及统一的密码服务接口能力。

## 4.5系统硬件与网络安全建设需求

硬件与系统安全建设内容

| 位置 | 内容 | 序号 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双活机房 | 网络 | 1 | 数据中心核心交换机 |
|  |  | 2 | 汇聚层交换机 |
|  |  | 3 | 数据中心SDN授权 |
|  |  | 4 | 管理交换机 |
|  |  | 5 | 波分设备 |
|  | 计算 | 6 | 核心数据库计算平台 |
|  |  | 7 | 集成平台数据库计算平台 |
|  |  | 8 | 核心应用全闪计算平台 |
|  |  | 9 | 重要应用混闪计算平台 |
|  |  | 10 | 影像中心应用计算平台 |
|  |  | 11 | AI算力平台 |
|  |  | 12 | 外网应用计算平台 |
|  | 存储 | 13 | 数据库存储平台 |
|  |  | 14 | SAN链路平台 |
|  |  | 15 | PCAS影像存储平台 |
|  | 双活 | 16 | 数据库双活 |
|  |  | 17 | 超融合双活 |
|  |  | 18 | 存储双活 |
|  |  | 19 | 负载均衡 |
|  | 系统软件 | 20 | 数据库软件 |
|  |  | 21 | 操作系统软件 |
|  |  | 22 | 中间件软件 |
|  | 密评建设 | 23 | 密码评测 |
|  | 安全 | 24 | 防火墙（含防病毒、入侵防御） |
|  |  | 25 | 防病毒软件 |
|  |  | 26 | 堡垒机 |
|  |  | 27 | 零信任网关 |
|  |  | 28 | 日志审计 |
|  |  | 29 | 漏洞扫描 |
|  |  | 30 | 威胁检测与响应平台 |
|  |  | 31 | 上网行为深度管理系统 |
|  |  | 32 | API防护 |
|  |  | 33 | 网闸 |
|  |  | 34 | 数据脱敏系统 |
|  |  | 35 | 数据库防水坝 |
|  |  | 36 | 数据分类分级与风险评估 |
| 院内网络机房 | 容灾 | 37 | 数据库容灾平台 |
|  |  | 38 | 数据库连续数据保护 |
|  |  | 39 | 虚拟化容灾平台 |
|  |  | 40 | 容灾软件 |
|  | 安全监控 | 41 | 统一监控管理平台 |
|  | 网络中心 | 42 | 西区网络机房建设 |
|  | 集成及运维服务 | 43 | 系统集成 |
|  |  | 44 | 机房搬迁 |
|  |  | 45 | 利旧设备部署 |
|  |  | 46 | 备份恢复验证及容灾演练服务 |
|  |  | 47 | 运维服务 |
|  |  | 48 | 安全服务 |

调研材料清单

- 对标医院实力证明材料。

- 对标医院电子病历应用水平、互联互通成熟度、智慧服务、智慧管理通过级别及时间（提供相应证明材料）。

- 服务方案（含系统建设方案、产品架构、实施计划、培训方案、测评计划、信创建设方案、双活方案、运维方案、风险评价与控制方案、系统网络安全、信息安全、数据安全方案、AI建设方案、重要流程与系统优质功能说明等）

- 产品报价报。（需说明软件、硬件、服务，期长等相关要素）

表6：服务报价清单

| 服务项目 |  | 服务费用报价（万元） |  |  | 总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设期 | 免费运维期 | 运行保障期 |  |
|  |  | 年 | 年 | 年 |  |
| 6533软件建设（含测评、数据迁移等服务） |  |  |  |  |  |
| 系统运行保障服务费 |  |  |  |  |  |
| 升级7544服务费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 系统硬件（含集成服务） | 租赁 |  |  |  |  |
|  | 采购 |  |  |  |  |

- 建设清单。对照表1（基本建设内容清单）提供对标医院系统建设清单一份（含系统报价）。

表7：拟建设系统清单

| 编号 | 系统分类 | 系统 编号 | 系统名称 | 产品公司名称 | 系统报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 1 | 系统基础管理 |  |  |
|  |  | 2 | 价表管理系统 |  |  |
|  |  | 3 | 医技收费系统 |  |  |
|  |  | 4 | 单点登录管理 |  |  |
|  |  | 5 | 统一支付平台 |  |  |
|  |  | 6 | 医院核心业务外联平台 |  |  |
|  |  | 7 | 智慧服务运维管理系统 |  |  |
| 2 | 集成平台基础 | 8 | 主数据管理平台（MDM） |  |  |
|  |  | 9 | 患者主索引 |  |  |
|  |  | 10 | 企业服务总线（ESB） |  |  |
|  |  | 11 | 数据提取装载 |  |  |
|  |  | 12 | 数据抽取（ETL） |  |  |
|  |  | 13 | 数据交换运行引擎 |  |  |
|  |  | 14 | 平台消息交互管理 |  |  |
|  |  | 15 | 注册服务 |  |  |
|  |  | 16 | 文件服务 |  |  |
|  |  | 17 | 平台配置及监控 |  |  |
|  |  | 18 | 数据存储基础管理 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | XX |  |  | XXX |

- 功能响应表

表8：智慧医疗功能响应清单（共160功能点）

| 业务 角色 | 业务项目 | 功能 代码 | 计数 | 是否响应 | 系统或功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房 医师 | 病房医嘱处理 | 01.01.6 | 1 | 是 | 电子病历：医嘱模块 |
|  |  |  | 2 | 否 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |
|  | 病房检验检查申请 | 01.02.6 | 8 |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |
|  | 病房报告浏览 | 01.03.6 | 14 |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |
|  | 病房病 历记录 | .... | ..... |  |  |
| 合计 |  |  | 160 |  |  |

表9：互联互通成熟度测评（共528功能点）

| 编号 | 功能分类 | 编号 | 功能要求 | 响应度 | 产品（或模块）名称 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1:电子病历基本数据集建设（共17部分） | 2.1.1.1 | 患者基本信息子集： |  |  | 一级 |
| 2 |  | 2.1.1.2 | 基本健康信息子集： |  |  | 一级 |
| 3 |  | 2.1.1.3 | 卫生事件摘要子集： |  |  | 一级 |
| 4 |  | 2.1.1.4 | 医疗费用记录子集： |  |  | 一级 |
| 5 |  | 2.1.2.1 | 门急诊病历子集： |  |  | 二级 |
| 6 |  | 2.1.2.2 | 急诊留观病历子集： |  |  | 二级 |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 528 |  |  |  |

表10：智慧服务功能响应度（共45项）

| 业务 类别 | 业务项目 | 功能计数 | 是否响应 | 产品（模块）名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊前服务 | 诊疗预约：应用电子系统预约的人次数占总预约人次数比例 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  | 急救衔接:医院与院外急救体系信息共享能力 | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  | 转诊服务：医联体间跨机构服务信息交换与共享能力；应用范围：应用电子系统转诊人次数占总转诊人次数比例 | 11 |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 合计 |  | 45 |  |  |

表11：智慧管理主要功能点响应度（共92项）

| 工作角色 | 业务项目 | 功能计数 | 功能支持系统名称 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗护理管理 | 医疗、护理质控管理：院级、科室级质量控制，各类医疗护理的数量与质量控制指标设定，相关统计报表生成，数据查询与展现处理等 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  | 医疗准入管理：手术、治疗、处方权（医疗权限）等的审核、授予、执行管控与记录 | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  | 医院感染管理与控制：医院感染监测与记录，传染病上报与记录，消毒监测，细菌耐药监测 | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  | 不良事件管理：各类不良事件报告管理，不良事件处理追踪与反馈 | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  | 和谐医患关系：患者投诉、纠纷预警与处置等记录，医患满意度调查 | 12 |  |  |
|  |  | 13 |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 合计 |  | 92 |  |  |

- 硬件及系统安全建设方案（需包含5年内系统及存储资源统计表）

表：5年内系统及存储资源统计表

| 分类 | 序号 | 应用系统名称 | CPU（核心） | 内存（GB） | 容量（GB） | 操作系统 | 数据库 | 中间件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心应用虚拟机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要应用虚拟机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 影像虚拟机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 对标医院特殊流程与系统优质功能说明

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 其他资质证明文件

- 服务承诺函

- 中小企业声明函

- 投标人业绩情况表

- 履约进度计划表

- 需要采购人提供的附加条件

- 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

- 政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

- 其它证明材料

评价表

项目评价表见项目评价材料。

阶段建设任务（2025年-2029年）

项目实行整体规划，分阶段建设，项目建设周期5年（2025年-2029年），投标人依据整体计划提供阶段建设内容。

第一阶段2025年-2026年

阶段目标：遵循国家电子病历应用水平分级（智慧医疗）、互联互通成熟度、智慧服务等建设与评审标准进行项目建设，实现业务系统平稳实现上线，上线时即刻在真实应用水平达到“6-5-3-3标准”，满足五个正确医嘱录入正确、护理执行正确、病人发药正确、病人费用正确、医保结算正确；完成互联互通四甲申报；完成电子病历5级申报；安全等保3级通过；

投标人依据自己实施计划，明确阶段建设内容。

第二阶段2026年-2027年

阶段目标：充分集成院内应用系统，进一步完善系统功能，进一步完善电子病历应用水平六级应用功能要求，期内组织完成电子病历6级申报与测评相关工作。开展AI临床场景应用。通过电子病历5级评审；通过互联互通4甲评审；完成互联互通5乙申报；完成智慧服务三级申报；信创工作达到建设要求。

投标人依据自己实施计划，明确阶段建设内容。

第三阶段2027年-2028年

阶段目标：推进“7-5-4-4”目标建设；通过电子病历（或智慧医疗）六级评审；通过互联互通5乙评审；通过智慧服务3级评审；完成智慧管理3级组织申报工作。

投标人依据自己实施计划，明确阶段建设内容。

第四阶段2028年-2029年

阶段目标：全面提升系统应用服务能力，完成历史数据完成迁移，系统提优，项目建设目标全部实现，包括：通过智慧服务3级评审；通过电子病历应用水平（智慧医疗评级）五级、六级、互联互通成熟度四甲、五级乙等、智慧服务三级、智慧管理三级评审；满足医院信创工作要求；

投标人依据自己实施计划，明确阶段建设内容。

项目验收

该项目验收采用第三方专门公司组织验收。

项目分阶段验收，依据年度建设任务中阶段建设目标、建设任务、电子病历应用系统整体功能标准、AI应用场景等进行验收。

投标人依据自己实施计划，明确验收内容。

验收标准

根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。阶段性目标验收，如电子病历应用水平、互联互通、智慧服务、智慧管理等与验收时国家主管部门采用标准与方法相一致。

验收费用

第三方验收产生的相关费用包括在该项目总建设费用中。

验收内容

- 验收内容分阶段性目标实现、阶段性建设任务、电子病历系统整体功能、AI应用场景等几个方面进行验收；阶段性建设任务验收对照相应的系统功能参数验收，包括系统运行、网络运行、相应附件及厂家的售后服务等内容。

- 验收评测工作主要包括：文档分析、现场测试、问题清单提交、测试报告。

- 验收测试内容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。

- 文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

符合国家标准：系统达到电子病历六级标准、互联互通五乙标准及智慧服务三级标准，以国家公布结果为准。

年度验收计划

2026年计划

表13：2026年验收内容

| 阶段目标 | 业务系统平稳切换上线：实现五个正确医嘱录入正确、护理执行正确、病人发药正确、病人费用正确、医保结算正确； 完成互联互通四甲申报。 完成电子病历5级申报； 安全等保3级通过； |
| --- | --- |
| 阶段建设任务 | 依阶段建设任务验收 |
| 电子病历系统整体功能验收 | 2025年电子病历系统5级整体功能验收要求，并通过医院组织的验收； |
| 互联互通五乙对标建设 | 统一身份认证及门户服务、平台功能、状态信息交互服务、术语注册、查询服务、基于平台的内部连通业务等； |
| 实现AI临床应用不少于3项 | AI建设目标3项 |

2027年计划

表14：2027年验收内容

| 阶段目标 |  | 通过电子病历5级评审； 通过互联互通4甲评审； 完成电子病历6级申报； 完成互联互通5乙申报； 完成智慧服务三级申报； 信创工作达标； |
| --- | --- | --- |
| 阶段建设任务 |  | 依阶段建设内容验收。 |
| 电子病历系统整体功能验收 |  | 依电子病历系统整体功能6级验收要求，并通过医院组织的验收。通过国家组织电子病历5级（或智慧医疗）评审与验收。 |
| 智慧服务三级 | 基本项8类 | 诊疗预约7项、转诊服务1项、信息推送3项、患者反馈2项、药品调剂与配送3项、费用支付2项、智能导医2项、远程医疗2项 |
|  | 选择项不少于4项 | 标识与导航2项、患者便利保障服务1项、健康宣教3项、安全管理4项、服务监督1项 |
| 互联互通五乙对标建设 |  | 临床服务系统不少于26个，医疗管理系统不少于18 个，运营管理系统不少于12 个。预约信息交互服务、数据安全、隐私保护、公众服务、基于平台的外部连通业务等； |
| AI临床应用累积项 |  | AI建设目标累积6项 |

2028年计划

表15：2028年验收内容

| 阶段目标 | 通过电子病历（或智慧医疗）六级评审 通过互联互通5乙评审 通过智慧服务3级评审 完成智慧管理3级申报 |
| --- | --- |
| 阶段建设任务 | 依建设内容验收 |
| 电子病历系统整体功能验收 | 通过国家组织电子病历6级（或智慧医疗）评审与验收。 |
| 互联互通5乙对标建设 | 互联互通四甲、五乙通过国家（省）测评 |
| AI临床应用累积实现项目 | AI建设目标累积9项 |

2029年计划

表16：2029年验收内容

| 阶段目标 | 通过智慧服务3级评审； 通过电子病历应用水平（智慧医疗评级）五级、六级、互联互通成熟度四甲、五级乙等、智慧服务三级、智慧管理三级评审； 满足医院信创工作要求； |
| --- | --- |
| 阶段建设任务 | 项目整体验收 |
| AI临床应用 | 全部实现，不少于9个场景应用 |
| 数据迁移 | 完成相应应用系统数据迁移与功能整合 |

项目付款

本项目集成总承包商市场公开招标时需提供本项目投标标价等额的履约银行担保函。项目依据建设目标与业务需要，先行建设，分期验收，分年度付款。年度验收模块应在年度功能验收范围之内，费用支持按模块级别验收并支付，具体费用支付在符合相关政策的前提下，双方依据合同约定进行支付。

表17：建议年度付款计划

| 年度 | 阶段目标实现 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 首付 | 30% |
| 2026 | 业务系统平稳切换上线： 完成互联互通四甲申报； 完成电子病历5级申报； 安全等保3级通过； | 15% |
| 2027 | 通过电子病历5级评审； 通过互联互通4甲评审； 完成电子病历6级申报； 完成互联互通5乙申报； 完成智慧服务三级申报； 信创工作达标； | 20% |
| 2028 | 通过电子病历（或智慧医疗）六级评审 通过互联互通5乙评审 通过智慧服务3级评审 完成智慧管理3级申报 | 25% |
| 2029 | 通过智慧服务3级评审； 通过电子病历应用水平（智慧医疗评级）五级、六级、互联互通成熟度四甲、五级乙等、智慧服务三级、智慧管理三级评审； 满足医院信创工作要求； | 10% |

售后服务

项目运维

项目实施整体运维（含第三方项目），项目运维需驻场服务，运维工程师不少于10人，其中至少包括：项目经理1人，客开工程师2人，数据服务工程师2人，集成平台工程师1人，评级服务专家1人，硬件运维工程师3人（信息安全专员1人、数据安全专员1人），人员应具备相应资质。作息时间与采购人负责本项目的部门相同。运维边界明确包括但不限于新增功能、接口服务、功能改进、指令性工作任务等具体服务要求。

人才培养

项目提倡合作模式创新，主要目的是有利于提高院内或本地化运维人员技术服务水平，保障产品生命力。人才培养应有明确计划，方案切实可行。

附件标准

附件1：智慧医疗整体功能验收要求

表18:2025智慧医疗整体功能验收要求

| 角色 | 业务项目 | 序号 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房医师 | 病房医嘱处理 | 1 | (1)医嘱记录在医疗机构中能集成管理，并统一显示 |
|  |  |  | (2)支持毒麻、精神、放射药品的分级使用并进行电子签名，医生下达 医嘱时应有权限控制，如：支持抗菌药物三级使用管理等 |
|  |  |  | (3)可依据诊断自动判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |
|  |  |  | (4)下达医嘱时能够参考药品、年龄、检查、检验、药物过敏、诊断、 性别等相关内容知识库进行自动检查并实时给出提示，可进行推荐用药 及合理用药预警，如有中医医嘱，应能够进行十八反、十九畏、中医禁 忌证等的检查 |
|  |  |  | (5)下达输血医嘱时，具备申请审核功能，自动检查相关文书及检验项 目完整性，并实时给出提示 |
|  |  |  | (6)对于患者自带药品的，需有明确标识，自带药品应纳入字典管理， 并进行合理用药检查 |
|  | 病房检验检查申请 | 2 | (1)检验、检查申请数据有全院集成管理机制，并统一显示 |
|  |  |  | (2)有全院统一的检验标本、检查部位字典并在申请中使用 |
|  |  |  | (3)下达申请医嘱时，能查询临床医疗记录，能够针对患者性别、年龄、 诊断、以往检验申请与结果等进行合理性自动审核并针对问题申请实时 给出提示 |
|  | 病房报告浏览 | 3 | (1)检验、检查报告有全院集成管理机制，并统一显示 |
|  |  |  | (2)查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验、检查结果和 诊断、年龄、性别等自动给出结果判断与提示 |
|  |  |  | (3)可根据历史检验结果绘制趋势图 |
|  |  |  | (4)对于危急值检验、检查结果，医师能够在系统中查看，并可追查对 照结果 |
|  |  |  | (5)可在下达医嘱、书写病历时，同屏直接查询患者本机构和区域内外 部医疗机构的主要医疗记录(包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断 证明书、住院医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告；其他医疗机构记 录实现不少于3类) |
|  |  |  | (6)查询的院外医疗记录中，对于可互认的报告及内容应有明确标识 |
|  | 病房病历记录 | 4 | (1)支持结构化病历书写，可自定义病历结构与格式，关键病历内容全 结构化，包括：入出院记录、手术记录、医师交接班记录、三级查房记录 |
|  |  |  | 录等，如有中医病历，需包括中医疾病诊断、中医证候诊断、四诊信息 等结构化内容 |
|  |  |  | (2)支持将引用的检查描述、检验结果、医嘱、用药、护理记录、生命 体征、执行记录等内容插入病历 |
|  |  |  | (3)可按照任意病历结构化项目进行检索 |
|  |  |  | (4)病历的所有修改，有完整的痕迹记录 |
|  |  |  | (5)书写病历的时限可设置并实时给出提示 |
| 护理管理 | 患者管理与评估 | 5 | (1)护理评估记录纳入医疗机构集成的医疗数据管理体系，并可统一显 示 |
|  |  |  | (2)护理评估时能够自动推荐与患者病情相适应的护理评估模板，并可 同屏直接查询和利用既往护理评估记录、病历记录、检查检验结果等数 据 |
|  |  |  | (3)系统对于患者责任医师、责任护士有明确的记录及显示，对于高危 患者有明显颜色标记 |
|  |  |  | (4)护理评估时，可同屏直接查阅患者本机构和区域内外部医疗机构的 主要医疗记录(包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院 医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告；外部医疗机构记录实现不少于 3类) |
|  | 医嘱执行 | 6 | (1)在执行中实时产生记录，全院统一医嘱执行记录纳入医疗机构集成 的医疗数据管理体系，并统一显示 |
|  |  |  | (2)新医嘱和医嘱变更可及时通知护士 |
|  |  |  | (3)医嘱执行过程中有患者、药品、检验标本等机读自动识别手段进行 自动核对，针对特殊药物使用、输血等具备双人查对功能，如有中医病 房，还应具备汤药机读标签 |
|  |  |  | (4)对高风险或特殊类的药品、检查、检验、治疗等医嘱，执行时有警示 |
|  | 护理记录 | 7 | (1)护理记录、体征记录数据在医疗机构数据集成管理体系中，并统一 显示 |
|  |  |  | (2)生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入到相应记录单 |
|  |  |  | (3)对于高感染风险患者有完整护理记录，包括：气管插管、胃管、尿 管、中心静脉插管、呼吸机辅助呼吸、长期卧床等 |
|  | 护理质控 | 8 | (1)能够通过网络从临床科室、医技科室、医辅科室等直接获取运行数 据 |
|  |  |  | (2)能够综合各部门获取的数据生成较全面的护理情况日报 |
|  |  |  | (3)能够设定、生成护理单元运行数量、质量指标结果，并与设定的指 标要求进行比较，异常指标可给出实时提示 |
|  |  |  | (4)具有护理质控知识库，并在业务系统中利用规则库进行实时提示 |
| 门急诊医师 | 处方书写 | 9 | (1)具有针对患者诊断、年龄、性别、历史处方、过敏史等进行合理用 药综合自动检查功能并给出实时提示，如有中医处方，需检查是否支持 中药知识库内容：如中药相互作用十八反，十九畏：中医禁忌证等 |
|  |  |  | (2)对高危、精麻毒等药品使用给予警示 |
|  |  |  | (3)支持医师处方开写权限控制 |
|  |  |  | (4)可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |
|  | 门急诊检验检查申请 | 10 | (1)检验、检查申请数据全院集成管理，并统一显示 |
|  |  |  | (2)有全院统一的检验标本和检查部位字典并在申请中使用 |
|  |  |  | (3)下达检验、检查申请时，能够针对患者性别、年龄、诊断、以往检 验、检查申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出实 时提示 |
|  | 门急诊报告查阅 | 11 | (1)检查报告和图像数据全院集成管理，可对比历史图像和报告 |
|  |  |  | (2)查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验检查结果和诊 断、性别、年龄等自动给出结果的判断与提示 |
|  |  |  | (3)可根据历史检验结果绘制趋势图 |
|  |  |  | (4)对于危急检验、检查结果，门诊医师能够在系统中看到 |
|  |  |  | (5)可在下达医嘱、书写病历时，同屏直接查阅患者本医疗机构内外的 主要医疗记录(包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、出院 带药、门诊处方、检验结果、检查报告、本院体检报告等：外部医疗机 构记录实现不少于3类),查询内容可被主要业务功能界面直接调出 |
|  |  |  | (6)查询的院外医疗记录中，对于互认的报告及内容应有明确标识 |
|  | 门急诊病历记录 | 12 | (1)支持插入检查描述、检验结果、医嘱、用药、护理记录、生命体征、 执行记录等功能 |
|  |  |  | (2)可对门诊病历内容进行检索 |
|  |  |  | (3)对于已提交的病历能自动记录、保存病历记录所有的修改痕迹 |
|  |  |  | (4)对于急诊抢救患者，完整记录抢救人员、药品、设备等，具备抢救 流程图或清单式抢救目录 |
|  |  |  | (5)根据门急诊诊疗情况，自动辅助生成门(急)诊诊疗信息页 |
| 医疗管理 | 医疗质控 | 13 | (1)能够从临床各系统中获取运行数据，包括：医师、护理、检查、检 验、医疗保障等 |
|  |  |  | (2)能够设置各临床科室、医疗单元运行指标，自动辅助生成运行数量、 质量相关指标结果，并与设定的指标要求在系统中进行比较 |
|  |  |  | (3)有查询重要医疗及护理数量、质量指标及每日情况的工具 |
|  |  |  | (4)有全院统一的医疗质控项目清单，医疗质控要求形成控制逻辑，可 在业务系统中进行实时提示 |
|  |  |  | (5)完成与上级监管部门的数据对接，上报数据直接来自业务系统，包 括：病案首页、传染病上报平台等 |
|  | 医疗准入与职权管理 | 14 | (1)有集中管理医务人员岗位职责、业务权限、限制类技术及新技术准 入的工具 |
|  |  |  | (2)系统中可记录注册医护人员的执业范围，记录内容与系统授权一致 |
|  |  |  | (3)系统中对于进修、规培、实习人员有明确的标记 |
|  |  |  | (4)系统中对于值班人员有明显记录，授权按照时间、区域等内容自动 调整 |
|  |  |  | (5)有针对检查、用药、手术、操作、治疗等的独立授权管理 |
|  | 不良事件 |  | (1)系统中有不良事件报告，并可按照权限逐级进行通报与处理反馈 |
|  |  |  | (2)有分析与控制不良事件的管理指标，能够从系统中自动产生指标结 果，并提供分类的分析展示工具，有查询重要不良事件数量、质量指标 的工具 |
|  |  |  | (3)系统支持不良事件的分级管理，对于高级别不良事件有标记，能够 及时提醒管理部门处理 |
|  |  |  | (4)实现医疗机构全部不良事件的集成管理，并统一显示 |
|  | 感控管理 | 16 | (1)能够集成管理院内感染、传染病上报数据，并统一显示 |
|  |  |  | (2)有根据诊断、体征、抗菌药物等使用情况对院内感染进行判断与预 警的机制 |
|  |  |  | (3)有对重复使用的衣物、布品等的清洗消毒监测的电子记录，支持器 械、消毒装置(锅)、患者，可追溯至上下游患者。 |
|  |  |  | (4)能够对空气和环境进行监测记录 |
|  |  |  | (5)对ICU、围术期等重点区域和诊疗阶段，能够重点防控多重耐药菌， 完整记录发现、治疗过程 |
|  |  |  | (6)能够根据诊断、检验结果等自动筛选院内感染及传染病情况，并实 时给出提示上报 |
| 检查处理 | 预约管理 | 17 | (1)有全院预约管理体系，各临床科室能依据检查安排表进行预约，预 约结果可全院共享，并能够及时进行同步 |
|  |  |  | (2)有自动安排检查时间的规则，能够提供默认的检查时间 |
|  |  |  | (1)可结合其他部门检查、治疗安排，智能提示冲突的检查安排 |
|  | 检查记录 | 18 | (1)检查结果、检查图像在全院有集成管理机制，并统一显示 |
|  |  |  | (2)床旁检查记录及报告纳入全院的数据管理体系 |
|  |  |  | (3)检查过程有对患者的身份确认机制，防止差错 |
|  | 检查报告 | 19 | (2)检查报告能够全院共享 |
|  |  |  | (1)检查报告内容有可定义格式与模板 |
|  |  |  | (2)支持结构化报告书写，书写报告时可根据检查项目、诊断等自动推 荐模板 |
|  |  |  | (3)书写报告时，可同屏直接查阅患者本机构和区域内外部医疗机构的 主要医疗记录(包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院 医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告；外部医疗机构记录实现不少于 3类) |
|  |  |  | (4)危急值报告记录，具备双人审核记录，并实现电子签名和时间记录 |
|  | 检查图像 | 20 | (1)建立全院集成的图像存储体系，并统一显示 |
|  |  |  | (2)有完整的数据访问控制体系，支持任意组合指定用户、患者、检查 的完整访问控制 |
|  |  |  | (3)具有图像质控功能，对于质控要点、不合格内容有记录 |
|  |  |  | (4)历史图像完成数字化处理，整合到统一的图像存储体系同一患者图 像数据可集中展示 |
| 检验处理 | 标本处理 | 21 | (1)标本字典、标本采集记录等数据在医疗机构集成管理，并统一显示 |
|  |  |  | (2)标本采集过程有对标本类型、患者身份、采集要求等的确认机制， 防止标本差错 |
|  |  |  | (3)对接收到的不合格标本有记录 |
|  |  |  | (4)即时检验(POCT)实现系统接入 |
|  | 检验结果记录 | 22 | (1)检验结果数据全院统一集成管理，并统一显示 |
|  |  |  | (2)检验结果可按项目进行结构化数据记录 |
|  |  |  | (3)系统中有实验室内质控记录 |
|  | 报告生成 | 23 | (1)检验报告纳入全院集成的数据管理体系，并统一显示 |
|  |  |  | (2)报告审核时能自动显示患者同项目的历史检验结果作为参考 |
|  |  |  | (3)报告审核时，可同屏直接查阅患者本机构和区域内外部医疗机构的 主要医疗记录(包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院 |
|  |  |  | 医嘱、门诊处方、检验结果、检查报告：外部医疗机构记录实现不少于 3类) |
| 治疗记录 | 一般治疗记录 | 24 | (1)有每次治疗的登记或执行记录，治疗记录内容包括治疗计划、时间、 |
|  |  |  | 项目、治疗师等，具备患者身份机读核验功能 |
|  |  |  | (2)治疗记录及治疗评估记录纳入全院集成的医疗档案体系，并统一显 示 |
|  |  |  | (3)可同屏直接查阅患者本机构和区域内外部医疗机构的主要医疗记录 (包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处 方、检验结果、检查报告；外部医疗机构记录实现不少于3类) |
|  |  |  | (4)治疗评估能够引用检验、检查数据 |
|  | 手术治疗记录 | 25 | (1)手术记录数据与手术安排衔接，成为医疗机构集成医疗记录管理体 系内容 |
|  |  |  | (2)手术转运交接过程中，进行安全核查时，能够利用机读方式核对患 者身份及手术相关信息，包括手术部位、术式、麻醉方式等 |
|  |  |  | (3)实现手术分级、准入管理，在系统中可对手术医师、麻醉医师及护 士进行资质审核和权限控制 |
|  |  |  | (4)对于择期手术、急诊手术、污染类手术在手术预约记录中应有明显 颜色或符号标识，支持对于术式、诊断等改变的记录：支持择期手术的 辅助排程，对于污染类手术可实现合理安排 |
|  |  |  | (5)术前评估具备结构化模板，评估过程有完整记录：具备符合医政要求的术前讨论记录 |
|  |  |  | (6)具备完整的手术过程文书记录，包括：术前讨论、手术记录、麻醉 记录、护理记录、术后病程等，可自动检查完整性，并可集中展示 |
|  | 麻醉记录 | 26 | (1)在系统中书写麻醉术前与术后访视记录、麻醉记录、麻醉风险评估、 麻醉复苏记录、麻醉恢复记录、器械清点记录、麻醉术后评估等，数据 纳入医疗机构整体医疗记录，并统一显示 |
|  |  |  | (2)能够自动判断麻醉过程中出现的危急生理参数并及时预警，可在麻 醉记录单和相关图表中有明显颜色或符号标识 |
|  | 监护数据 | 27 | (1)在系统中书写重症监护记录、抢救记录等，数据纳入医疗机构医疗 记录集成管理，并统一显示 |
|  |  |  | (2)医师和护士的危重评分表，能够引用监护获得的生理参数表，可根据知识库提供评估结果分析并给出危重程度警示 |
| 医疗保障 | 血液管理 | 28 | (1)能够根据住院患者或手术患者血型分布情况进行库存预警，并具有 血液有效期预警功能 |
|  |  |  | (2)能够在备血前进行用血相关文档及流程的完整性检查，并实时给出 提示 |
|  |  |  | (3)在系统中书写配血、血液使用、输血反应等记录，数据纳入医疗机 构整体医疗记录，并统一显示 |
|  |  |  | (4)可同屏直接查阅患者医疗机构内外与输血相关的医疗记录(包括： |
|  |  |  | 住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验 结果、检查报告、用血情况、用血不良反应等，外部医疗机构记录实现 不少于3类) |
|  |  |  | (5)系统支持配合型输血申请、自体输血、贮血管理等业务管理 |
|  | 药事管理 | 29 | (1)门急诊处方、住院药品医嘱记录、药品准备与发药记录纳入全院医 疗记录体系，如为中医处方，应符合中药处方格式及书写规范要求 |
|  |  |  | (2)有完善的药品使用核查处理功能，门诊实现前置审方，住院实现调 配前审方，如为中医处方，还应包括对中药方剂的核查处理 |
|  |  |  | (3)有药品使用管理记录，支持药品分级管理 |
|  |  |  | (4)具有全院统一的药品知识库，能够实时进行药物之间、药物与诊断 的检查，如为中医处方，还应包括中药合理用药知识库 |
|  |  |  | (5)具有处方点评、记录工具，支持门诊、住院及专项处方点评，能够 记录发现不合理用药，中医也应具备相应功能 |
|  |  |  | (6)支持药品单品或单次包装具备机读标识，可核对验证 |
|  |  |  | (7)营养药剂等纳入医疗机构统一管理，对于申请、审核、发放过程有 记录 |
| 病历管理 | 病历质量控制 | 30 | (1)系统能够根据不同专科病历、诊断、主要手术等，选择差异化的质 量控制指标进行病历质控 |
|  |  |  | (2)能够自动判断病历时效性、完整性等，并生成相应的质控记录 |
|  |  |  | (3)质控结果能通过系统反馈给相应的病历书写医师和管理者 |
|  |  |  | (4)具有可维护的病历质量规则库.并可对病案首页内容进行质量核查. 如有中医病历，应按照《中医病历书写基本规范》的中医特色内容项目 检查 |
|  |  |  | (5)针对门诊及互联网诊疗患者，具备门诊病历记录的质量核查功能 |
|  | 电子病历文档应用 | 31 | (1)能够为医疗机构外的申请人提供电子病历的复制服务，并有登记记录 |
|  |  |  | (2)病历归档后修改有审批记录，审批记录纳入病案统一管理 |
|  |  |  | (3)在对外提供电子数据服务时，具有加盖水印及去隐私功能 |
| 电子病历基础 | 病历数据存储 | 32 | (1)电子医疗记录和图像能够长期存储，并依托统一的患者主索引形成 管理体系 |
|  |  |  | (2)医疗记录和图像的查看应进行权限控制，已出院和非本科室患者的 信息查看应进行授权审批 |
|  |  |  | (3)支持OFD管理的文档调阅、浏览 |
|  |  |  | (4)重要病历数据应存储在本单位安全可控的存储环境中 |
|  |  |  | (5)数据涉及云上存储数据时，应当评估可能带来的安全风险 |
|  | 电子认证与签名 | 33 | (1)重点电子病历相关记录(门诊、病房、检查、检验科室产生的医疗 记录)有统一的身份认证功能 |
|  |  |  | (2)病房、检查、检验科室产生的医疗记录可实现可靠电子签名，并需 要通过验签 |
| 电子病历安全 | 业务连续性与灾难恢复体系 | 34 | (1)实时监测电子病历相关系统的网络运行状态 |
|  |  |  | (2)每季度至少进行一次数据恢复验证，保障备份数据的可用性，每年恢复验证应覆盖所有电子病历重要系统数据 |
|  |  |  | (3)重要服务器、网络设备具备冗余设备，重点系统的业务恢复时间不大于2小时，全部系统的数据丢失时间不超过1天 |
|  |  |  | (4)备份数据应在灾备机房存储一份副本。每年对灾备和生产机房进行一次切换门急诊业务的应急演练 |
|  |  |  | (5)应具备与现实环境一致的服务器和磁盘阵列链接拓扑(实时更新); HIS、EMR、LIS、PACS等系统数据库服务器至少采用双机热备方式 |
|  |  |  | (6)医疗机构重要信息系统应部署在本单位安全可控的环境中，遇有紧急情况，本单位可独立运行重要信息系统，保障业务连续性 |
|  | 网络与数据安全管理体系 | 35 | (1)具备互联网暴露端口清单，并与信息系统功能进行对照 |
|  |  |  | (2)具备信息化相关第三方安全管理制度，建立供应商目录，定期梳理 供应商服务、权限、人员等关键信息 |
|  | 网络和数据安全技术体系 | 36 | (1)医疗设备采用安全的方式接入医疗机构可控的内部网络 |
|  |  |  | (2)全院重点区域应覆盖无线局域网，无线网络应采用准入控制策略 |
|  |  |  | (3)有不受医疗机构管控的服务机构提供和管理的时间戳及授时系统， 时间源应取自单北斗的时间源 |
|  |  |  | (4)针对等保测评报告中，高风险应有整改措施，中风险应有妥当的降 低风险措施 |
|  | 医疗质量指标 | 37 | (1)系统能够支持单病种内容的记录，指标内容符合《单病种质量监测信息项》(最新版)要求 |
|  |  |  | (2)卫生统计上报报表，患者安全指标、手术治疗安全指标(按照国家 相关最新标准要求)全部由系统自动辅助生成 |
| 信息整合 | 知识获取及管理 | 38 | (1)有可联合利用患者在两个以上系统的数据进行检查与提示的知识库 |
|  |  |  | (2)全院具备统一的知识库体系，不同科室、不同系统调用的相同知识 逻辑的结果相同 |
|  |  |  | (3)根据患者基本信息，自动推荐文献、诊疗方案及相关知识 |

表19：2026年智慧医疗整体功能验收要求

| 工作角色 | 项目序号 | 业务项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房医师 | 1 | 病房医嘱处理 | (1)对药物医嘱的不良反应有上报处理功能，与医嘱记录可对照关联 |
|  |  |  | (2)支持医嘱闭环管理，能够实时掌握医嘱执行各环节的状态，如有中 医医嘱，应增加煎药等环节状态的检查 |
|  |  |  | (3)支持院内多学科MDT会诊闭环管理，能够实时掌握会诊各个环节的 状态(包括：诊疗信息、病历文书、检查检验结果、图像、视频等), 会诊通知能够主动发送到会诊医师 |
|  |  |  | (4)有专科医嘱字典，下达医嘱时，可利用患者的诊疗数据、专科知识 库及医师主观描述(包括：病历、体征、检查、检验、用药等),综合 |
|  |  |  | 进行诊疗方案推荐，并对不合理医嘱实时给出提示 |
|  |  |  | (5)能够根据检验结果、用药等情况，自动预警传染病并可补充信息 上报医政管理部门 |
|  |  |  | (6)特殊使用级抗菌药物应具备完整的闭环管理流程及记录，包括：申 请、审核、使用、评估 |
|  |  |  | (7)具备可自定义的患者标记及数据内容选择功能，支持常用的管理、 研究、教学数据处理等 |
|  | 2 | 病房检验检查申请 | (1)支持检验、检查申请闭环管理，标本状态、检验结果和检查报告各 阶段进程状态可实时获得 |
|  |  |  | (2)下达申请时可根据临床路径(指南)及知识库等推荐所需检验、检 查项目，如有中医病房，需检查中医临床路径 |
|  |  |  | (3)检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
|  |  |  | (4)可引用患者在外部医疗机构产生的检验、检查申请记录 |
|  |  |  | (5)下达医嘱时，可利用患者的诊疗数据及医师主观描述，包括：病历、 体征、检查、检验、用药等，综合进行检查及检验推荐，对于不合理内 容可实时给出提示 |
|  |  |  | (6)开写入院医嘱时，可根据患者院外结果，判断检验检查互认项目并 提示 |
|  | 3 | 病房报告浏览 | (1)支持检验、检查危急值闭环管理，危急值处置各环节(包括通知、 处置、记录、追溯等)可追溯；危急值结果，能够主动通知医师 |
|  |  |  | (2)支持医师在院外浏览患者的完整信息，包括：医嘱、病历、检查报 告、检验结果、治疗记录、图像等 |
|  |  |  | (3)互认项目有明确对照，可结合院内外检查、检验结果，进行提示 |
|  | 4 | 病房病历记录 | (1)病历具有分角色及内容的安全控制机制和访问日志 |
|  |  |  | (2)可根据患者情况智能推荐专科模板，可根据患者全周期诊疗数据(包 括病史、体征、检查、检验、用药、护理记录等),对书写内容有智能 检查与提示功能，如有中医病历，需检查是否包括四诊关联证候规则 |
|  |  |  | (3)支持会诊记录电子处理，并能与会诊申请对照；会诊记录纳入电子 医疗记录体系 |
|  |  |  | (4)能够接受病案质控意见并修改后反馈 |
|  |  |  | (5)书写病历时，能够引用患者医疗机构内外的重要病历内容，包括： 住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、门诊处方、检验 结果、检查报告等，外部医疗机构记录实现不少于3类 |
| 护理管理 | 5 | 患者管理与评估 | (1)有患者诊疗活动的闭环管理记录，包括：入出转、出科检查、治疗、 手术等 |
|  |  |  | (2)可依据专科、诊断等，自动推荐智能评估模板，有针对评估内容的 智能检查与提示，高风险护理评估结果能主动通知医生，如有中医病房， 可依据的内容还应包括：四诊及病因病位等辨证内容 |
|  |  |  | (3)结合患者病情和评估情况，自动对护理级别或护理措施给出建议， 如有中医病房，推荐内容还需包括中医特色护理项目.如：药膳、中药 灌肠、火罐、针灸、推拿、穴位贴敷、穴位按摩等 |
|  |  |  | (4)书写护理评估时，能够引用医疗机构内外的患者诊疗信息、重点病 历信息等 |
|  |  |  | (5)具有重点(危险)患者定位及监控功能，能够对于坠床、跌倒、走 失等情况实时给出提示 |
|  | 6 | 医嘱执行 | (1)支持医嘱执行的闭环管理，可完整记录药疗医嘱、标本采集、护理 操作、抗生素皮试、输血流程等的执行过程及结果，并有异常情况处理 子闭环，如有中医病房，需包括调护执行记录 |
|  |  |  | (2)医嘱执行时，可根据医疗机构内外过敏记录进行核查与警示 |
|  | 7 | 护理记录 | (1)根据护理记录(包括：患者体征、用药情况等)有自动的护理措施 提示 |
|  |  |  | (2)具有护理分级、分组的安全控制机制和访问日志 |
|  |  |  | (3)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 护理记录等),自动进行护理记录内容的智能检查与提示 |
|  |  |  | (4)护理交接班记录，能自动获取患者生命体征、病情等相关记录 |
|  | 8 | 护理质控 | (1)有全院集成的护理管理综合数据处理与展示工具 |
|  |  |  | (2)具有完善的护理管理指标库，能针对各护理单元分别设立预期指标 要求，可定期将指标结果与设定的指标要求进行比较 |
|  |  |  | (3)有全面的护理数量、质量指标分析与对比查看工具，支持数据横向、 纵向对比，能够实时下钻，可根据历史监控指标或全院、区域数据，实 时提示指标的异常变动或错误 |
| 门急诊医师 | 9 | 处方书写 | (1)医疗机构内外的处方数据能够自动作为门诊病历内容 |
|  |  |  | (2)发生药物不良反应时有记录与上报处理功能，形成针对患者的药物 不良反应记录集 |
|  |  |  | (3)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 专科、诊断等)、医师主观描述(包括病情记录、讨论等)及体检数据， 综合进行用药方案推荐，对于不合理医嘱进行控制 |
|  |  |  | (4)建立针对不同专科、病种的诊疗模型，结合全周期数据，形成风险 预测模型 |
|  | 10 | 门急诊检验检查申请 | (1)支持检验、检查申请闭环管理，标本状态、检验结果和检查报告各 阶段进程状态可实时获得 |
|  |  |  | (2)检查申请，可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
|  |  |  | (3)申请检验时，能够查询历史检验、外部医疗机构检验结果和报告， 并能给出重复检验的判断和提示 |
|  |  |  | (4)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检验、检查、用药 等)、医师主观描述(包括病情记录、讨论等)及体检数据，综合进行检验、检查推荐，对于不合理内容进行控制 |
|  |  |  | (5)开写检验、检查项目时，可根据患者院外结果，判断检验、检查互 认项目并提示 |
|  | 11 | 门急诊报告查阅 | (1)可随时跟踪检验、检查进展情况和结果 |
|  |  |  | (2)对于危急检验、检查结果，能够主动通知(包括：系统弹窗、发送 至移动设备等)医师、护士 |
|  |  |  | (3)支持危急值闭环管理，各状态可实时监控，处置可追溯 |
|  |  |  | (4)支持医师在院外浏览患者的完整信息，包括：医嘱、病历、检查报告、检验结果、治疗记录、图像等 |
|  |  |  | (5)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 护理记录等)及体检数据，自动给出诊疗建议，供医生确认引用 |
|  |  |  | (6)互认项目有明确对照，可结合院内外检查、检验结果，进行提示 |
|  | 12 | 门急诊病历记录 | (1)门急诊病历具有安全控制机制，分科室访问权限机制和日志 |
|  |  |  | (2)可根据诊断、性别、年龄等自动定义病历结构和格式 |
|  |  |  | (3)有针对病种专科的自动评分模板，在病历书写过程中能够引用评分 结果 |
|  |  |  | (4)支持患者抢救过程的闭环管理，各环节记录能够自动采集 |
|  |  |  | (5)书写门急诊病历时，能够引用患者外部医疗机构和本院体检的重要 病历内容，包括：住院病案首页、门急诊病历、诊断证明书、住院医嘱、 门诊处方、检验结果、检查报告、体检报告、体检结论等 |
|  |  |  | (6)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 专科、专病等)及体检数据，自动进行书写核验及提示，并推荐专科门 急诊模板 |
| 医疗管理 | 13 | 医疗质控 | (1)有全院统一的医务管理、医技管理综合数据处理功能，并能够统一 展示 |
|  |  |  | (2)有全面的医疗质量指标分析与对比工具 |
|  |  |  | (3)能够提供历年数据纵向对比功能 |
|  |  |  | (4)能够综合各部门获取的数据生成较全面的医疗情况日报，包括三级 医院评审、二级医院评审全部临床指标 |
|  |  |  | (5)能够实时掌握医疗质控中的各个状态，对于医护人员处置有完整记 录 |
|  | 14 | 医疗准入与职权管理 | (1)根据临床人员各项业务执行数量、效率、质量、手术/操作资质等 进行客观评价，并可将评价结果与临床授权匹配 |
|  |  |  | (2)自动检测首次开展项目，支持限制类技术及新技术应用的全程追踪 管理，自动采集、汇总、生成监控指标 |
|  |  |  | (3)有医师手术/操作分级授权闭环管理，各环节状态可追溯 |
|  |  | 不良事件 | (1)对医疗机构各种事务均有不良事件记录与有上报处理功能，上报科 室能够接收到自己上报不良事件的最后处理反馈结果 |
|  |  |  | (2)有不良事件闭环管理，上报不良事件时能够参考药品、检查、检验、 设备、护理等相关内容进行自动预警并给出实时提示 |
|  |  |  | (3)对于未处理不良事件，支持逐级、提级提醒功能：根据不良事件数 据等自动辅助生成分级报表，包括：院区、分科、医生、分手术等级的 各记录的数据记录报表 |
|  | 16 | 感控管理 | (1)能够实时获取感染患者处理状态的动态信息 |
|  |  |  | (2)上报科室能够接收到感控管理部门的反馈信息 |
|  |  |  | (3)有查询重要感控管理数量、质量指标及每日情况的工具，对于漏报 人员可进行自动提示并催报 |
| 检查处理 | 17 | 预约管理 | (2)有根据本部门检查预约、等候、执行检查时间等指标进行服务效率 分析的工具 |
|  | 18 | 检查记录 | (1)有检查记录闭环管理，检查过程状态可追溯，并有查询和追踪的展 示工具 |
|  |  |  | (2)检查全过程数据记录具有防止患者、检查数据、图像不对应的自动 核查功能 |
|  |  |  | (3)记录检查测量值时有自动判断提示功能，包括：各种测量值是否超 出合理范围、注释说明的合理词汇范围等 |
|  | 19 | 检查报告 | (1)检查报告有安全控制机制，包括：访问、时效性修改等 |
|  |  |  | (2)可根据报告诊断等实时进行危急值预警提示 |
|  |  |  | (3)可利用检查过程结构化测量数据等，进行报告内容的合理性检查， 并实时给出提示 |
|  |  |  | (4)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 护理记录等),自动进行报告内容(诊断、临床所见等)的核查及纠错 |
|  | 20 | 检查图像 | (1)图像产生过程、图像质控、图像调阅均有追踪与管理 |
|  |  |  | (2)图像标注有记录，并能够与临床科室共享 |
|  |  |  | (3)可利用智能工具辅助完成影像标注(包括：边界提取、病灶识别等)直接完成图像自动测量及计算(包括：比例，容积等) |
| 检验处理 | 21 | 标本处理 | (1)可获得标本采集、传送及交接状态，并供实验室、临床科室共享 |
|  |  |  | (2)支持与患者用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，并进 行提前预警，避免获得不恰当的标本 |
|  |  |  | (3)对于上机后的不合格标本能够通过系统反馈至临床科室，并形成闭 环 |
|  |  |  | (4)能够根据检验项目的要求自动提示采集者在采集过程中的注意事项 |
|  |  |  | (5)能对检验标本质量进行管理分析，通过统计分析从标本采集到接收 的时间记录，进行质量管理 |
|  |  |  | (6)委托外部医疗机构的检验报告，可纳入医疗机构检查、检验系统统 一管理，并有明显颜色或符号标记 |
|  | 22 | 检验结果记录 | (1)支持检验过程闭环管理，可实时监控检验处理过程，包括：标本接 收、分析、报告、审核、发送等，根据闭环节点监控标本流转时间，可 对不合格检验结果进行质量分析 |
|  |  |  | (2)能够结合临床诊断、药物使用等对检验结果数据进行核对，并可实 时给出提示 |
|  | 23 | 报告生成 | (1)检验审核、结果状态能够与临床共享 |
|  |  |  | (2)报告审核时可自动显示患者历史检验结果和其他相关结果供分析 |
|  |  |  | (3)报告审核时，检验结果与饮食、用药等相关项目，可实时提示饮食、 用药等信息 |
|  |  |  | (4)能够根据检验结果、历史检验情况自动判断报告是否需要人工审核， 可根据性别、年龄、诊断、历史检验结果等自动给出检验结果性质的判 断 |
|  |  |  | (5)检验报告结果可自动进行国际单位换算 |
|  |  |  | (6)检验报告可提供给外部医疗机构引用 |
| 治疗记录 | 24 | 一般治疗记录 | (1)支持治疗过程闭环管理，可实时监控各环节状态，并支持对治疗申 请、预约、评估、治疗完成的全过程进行记录 |
|  |  |  | (2)对于高风险治疗有警示，在申请、计划等环节有必要的核杏 |
|  |  |  | (3)可根据评估结果对治疗方案自动给出建议 |
|  |  |  | (4)具备专病评估模板，支持数据自动获取及评分提示 |
|  |  |  | (5)可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药、 护理记录等),自动进行诊疗计划合理性检查 |
|  | 25 | 手术治疗记录 | (1)有手术过程闭环管理，可实时监控手术及手术交接全过程状态，包括括进出手术室、手术开始与结束、进出恢复室等状态信息 |
|  |  |  | (2)能够在手术记录中引用手术过程信息、手术安全核查信息、手术物 品清点与核对数据 |
|  |  |  | (3)根据检查、检验结果、患者评估信息和知识库，对新开展手术、高 风险手术等能给出警示，术前讨论应纳入全科讨论范围，并具备全部参 与人员的电子签名记录 |
|  |  |  | (4)针对不同疾病或专科类型的手术患者，包括住院、门急诊，具有智 能推荐手术及评估模板功能，能够自动获取数据并进行风险提示 |
|  |  |  | (5)支持对于日间手术的管理支持，门急诊阶段、住院阶段病历资料能 够联合使用 |
|  |  |  | (6)对于手术医师能力能够进行客观评价，包括：数量、效率、手术时 长、术后并发症、输血量、不良事件等，可自动进行评价对比 |
|  |  |  | (7)具备手术文书中关键信息的自动检查、纠错功能 |
|  |  |  | (8)根据术前小结/讨论、手术医嘱，自动计算并预警手术风险分级， 判断相关术前检查项目是否完成、结果是否正常 |
|  | 26 | 麻醉记录 | (1)有麻醉过程闭环管理，可实时监控麻醉过程重要信息，包括：麻醉 前准备、麻醉诱导、麻醉维持、麻醉复苏各阶段的记录等 |
|  |  |  | (2)在麻醉过程中出现危急生理参数时，根据知识库进行自动判断并给 出提示 |
|  | 27 | 监护数据 | 具有根据监测结果数据与药物治疗、检验结果数据进行分析的知识库， 可根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检验、用药等) 及医师主观描述(包括病情记录、讨论等),针对围术期、重症监护阶段患者，自动进行不良事件、危险因素提示 |
| 医疗保障 | 28 | 血液管理 | (1)有用血全程闭环管理，可实时监控用血各环节状态，包括血液预订、 接收、入库、储存、出库、报损、退回、发放、使用、效果评价、不良 反应上报等 |
|  |  |  | (2)在系统中有根据患者全周期诊疗数据(包括病史、体征、检查、检 验、用药等)及医师主观描述(包括病情记录、讨论等)进行用血安全 |
|  |  |  | 检查监控及血合理性检查，出现异常情况时自动给出警示 |
|  |  |  | (3)出现用血不良反应时，能够在系统中完整书写用血不良反应处置记 录及反馈记录 |
|  |  |  | (4)可按照住院患者情况动态调整库存血液配置或根据血液配置提示临 床科室适当调整手术安排 |
|  | 29 | 药事管理 | (1)系统能够追溯患者治疗周期的药品使用情况，并能够根据既往药品 使用数据进行药品使用核查，对于异常情况给出提示 |
|  |  |  | (2)药品知识库能够利用诊断、检验结果，结合知识库，对药品使用进 行全面检查与提示，如有中药，也应具备相应功能 |
|  |  |  | (3)处方点评结果能够通过系统传输给对应的临床医师，并具有反馈记 录(含门诊、住院) |
|  |  |  | (4)门诊处方信息、住院药品医嘱信息、药品准备与使用过程纳入闭环 监控，数据汇总可管理 |
|  |  |  | (5)如有中药房，应有中草药的闭环管理，中药煎药的各个环节有记录， 包括：收方、审核、调配、复核、浸泡、煎药、包装、留样、清洗消毒 等 |
|  |  |  | (6)支持临床药师查房，具有结构化药历并可给出用药建议，结果可供 临床医生查询、引用 |
|  |  |  | (7)对于食品过敏有记录，开写营养类医嘱有警示 |
|  |  |  | (8)系统支持抗菌药药师调剂分级管理，并有完整记录 |
| 病历管理 | 30 | 病历质量控制 | (1)有病历质控闭环管理，可监控病案修改的全部过程及状态 |
|  |  |  | (2)可利用系统按照质控修改的病历内容进行追踪检查 |
|  |  |  | (3)病案首页各项内容能够从业务系统中自动辅助生成，并有符合质量 管理规范的自动检查与提示功能 |
|  |  |  | (4)具有门诊及互联网病历、专科病历的质量核查规则库，支持自动质量核查功能 |
|  |  |  | (5)具有实时环节质控、终末质控的实时监测功能，包括高频问题排序、 质量变化趋势展示等，并可下钻至缺陷病历，可根据患者全周期诊疗数 据进程病历内容检查 |
|  | 31 | 电子病历文档应用 | (1)病历数据的使用须有完整的访问控制，申请、授权、使用均须有记 录且过程可监控 |
|  |  |  | (2)应能按照病历中的指定内容，针对不同的使用对象控制病历使用授 权 |
|  |  |  | (3)支持对电子病历数据的封存处理，实现封存病历操作痕迹、时间、 人员等信息可追溯查询 |
|  |  |  | (4)电子病历导出通用格式应满足OFD版式文件要求 |
|  |  |  | (5)具备OFD文档集中管理平台，支持存储、交互、导出功能 |
|  |  |  | (6)住院及门急诊归档病历，具备法律认可的电子签名 |
| 电子病历基础 | 32 | 病历数据存储 | (1)将病历扫描存储，并与其他病历按照就诊时间进行整合 |
|  |  |  | (2)病历的存储控制具有智能化分配存储空间、可实时监控存储空间， 空间不足时可及时报警 |
|  |  |  | (3)支持OFD格式数据交换，浏览操作痕迹记录 |
|  |  |  | (4)可记录和存储就诊患者医疗机构外的医疗信息 |
|  |  |  | (5)可实现与省、市卫生数据平台进行信息交换 |
|  | 33 | 电子认证与签名 | (1)所有医疗记录处理系统产生的最终医疗档案具有可靠电子签名 |
|  |  |  | (2)电子病历文书中的患者的签名应具有可靠电子签名 |
|  |  |  | (3)医疗机构进修、规培、实习人员签字应具有可靠电子签名，并有上 级人员审核签名 |
| 电子病历安全 | 34 | 业务连续性与灾难恢复体系 | (1)医疗机构核心机房符合《数据中心设计规范》GB50174-2017中B |
|  |  |  | 级机房要求，院内局域网布线符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311 的有关规定 |
|  |  |  | (2)支持主备数据库间的实时数据同步，可利用通信网络将关键数据实时复制到灾备机房 |
|  |  |  | (3)关键网络设备、网络链路采用冗余设计，电子病历系统核心设备不 存在单点故障 |
|  |  |  | (4)电子病历系统核心软硬件设备等可集中监控、报警，并可集中管理 日志，日志保留时间不低于六个月 |
|  | 35 | 网络与数据安全管理体系 | (1)设有独立的信息安全岗位，有专人负责信息安全工作，网络安全相 关岗位人员应持证上岗 |
|  |  |  | (2)应配备足够的网络安全管理人员，本单位网络安全管理员应熟练掌 握网络拓扑、安全架构、防火墙策略等 |
|  | 36 | 网络和数据安全技术体系 | (1)具备防止非授权客户端随意接入网络的能力，并且可有效控制内网 客户端非法外联 |
|  |  |  | (2)网络安全相关设备与系统应处于正常运行状态，安全策略能够有效 执行 |
|  | 37 | 医疗质量指标 | (1)系统能够支持《三级医院医疗质量评审》(最新版)中重要指标的 自动辅助生成 |
|  |  |  | (2)支持在系统中设置医疗质量安全改进目标，自动监控指标变化情况， 指标设定符合国家相关标准要求 |
| 信息整合 | 38 | 知识获取及管理 | (1)知识库系统支持内容的配置，并定期更新，能够与3个以上应用系 统对接，并支持提醒与警示功能 |
|  |  |  | (2)支持决策类知识的维护，可根据医疗机构自身、临床专科的特点对 知识库进行补充、完善，设置中医科室的，需检查是否有中药知识库 |
|  |  |  | (3)对于引入的外部知识库，须完成外部知识与医疗机构内部项目的对 照 |
|  |  |  | (4)具备专科规则管理体系，可形成连续的专科、专病知识体系，可根 据病种专科实现差异化授权管理 |
|  |  |  | (5)具备可持续维护的专科术语集及知识图谱 |
|  |  |  | (6)医疗机构不少于1个专科(重点优先)均具备专科数据库，纳入医 疗机构知识库统一管理 |
|  |  |  | (7)支持针对知识内容的分层分级管理，可采用不同的提示控制方式 |

附件2：互联互通成熟度五级乙等验收要求

依据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》2020版功能要求。

附件3：智慧服务三级功能验收要求

依据《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》2019版功能要求。

附件4：智慧管理三级功能验收要求

依据《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》2021年版功能要求。